Smlouva o dílo č. 050624

# I. Smluvní strany

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.

IČO: 15886832, DIČ: CZ15886832

se sídlem Podlipného 997/8, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupená Jaroslavou Zwickerovou, jednatelkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C/1355

bankovní spojení: 1002208627/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

IČO: 60433337, DIČ: CZ 60433337

se sídlem Hlivická 1, 181 00 Praha 8 - Bohnice

zastoupená Mgr. Renatou Sedláčkovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“):

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci poplachového zabezpečovacího a tísňového systém, a to podle nabídek č. 2024-78-1 ze dne 10.4.2024, č. 2024-83-1 ze dne 18.4.2024 a č. 2024-84-1 ze dne 18.4.2024 (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na tři etapy. Nabídky zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1., č. 2 a č. 3.

Dílo bude provedeno na objektech patřící objednateli.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN) a technickými standardy. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ust. § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě.

- Součástí předmětu plnění je i předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením vč. uživatelských manuálů, atestů a protokolů o provedených zkouškách díla a prohlášení o shodě podle platných ČSN a podle právního řádu České republiky a zaškolení členů výboru / pověřené osoby správcovské společnosti v užívání díla.

### III. Doba plnění

- Dílo specifikované v článku II. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v následujících termínech:

ETAPA I (nabídka č. 2024-78-1)

- zahájení díla: 		 27. června 2024

- dokončení díla: 	 1. července 2024

ETAPA II (nabídka č. 2024-84-1)

- zahájení díla: 		20. července 2024

- dokončení díla: 	30. srpna 2024

ETAPA III (nabídka č. 2024-83-1)

- zahájení díla: 		20. července 2024

- dokončení díla: 	31. prosince 2024

- Termín dokončení díla specifikovaný výše může být zhotovitelem přiměřeně prodloužen s ohledem na povinnost zhotovitele dodržovat technologické lhůty a respektovat klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce. Oprávněným důvodem k prodloužení termínu dokončení díla dle předchozí věty tak může být např. nízká teplota a jiné povětrnostní podmínky, které by při realizaci díla v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce či mařily technologické požadavky. O případném prodloužení termínu dokončení díla z důvodů uvedených výše je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně informovat (postačí e-mailem).

## IV. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla činí 120 393 Kč bez DPH. Jedná se o cenu konečnou. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.

- Celková cena díla bude hrazena objednatelem takto:

- Zálohová faktura bude vystavena na částku 15 000 Kč bez DPH. Daňový doklad bude zhotovitelem vystaven bezodkladně po podpisu této smlouvy.

- Faktura za zhotovení Etapy I v částce 36 177 Kč bez DPH bude vystavena po dokončení a řádném předání této části díla objednateli.

- Faktura za zhotovení Etapy II v částce 19 660 Kč bez DPH bude vystavena po dokončení a řádném předání této části díla objednateli.

- Konečná úhrada ceny díla proběhne na základě vystaveného konečného daňového dokladu, ve kterém budou zohledněny již uhrazené platby podle písm. a) a b) výše. V tomto daňovém dokladu budou vyúčtovány také případné smluvními stranami schválené vícepráce. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho dokončením a předáním objednateli.

- Lhůta splatnosti zálohové faktury a konečného daňového dokladu je 30 dnů od jejich doručení na e-mail : hospodarka@zs-ustavni.cz objednatele. Částka se má za uhrazenou dnem jejího připsání na účet zhotovitele.

- Každý daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, v opačném případě je objednatel oprávněn vrátit fakturu k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Lhůta splatnosti faktury se vrácením faktury přerušuje a počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

- Neuhradí-li objednatel řádně a včas zálohovou fakturu podle čl. IV. odst. 2 písm. a) tohoto článku ve spojení s čl. IV. odst. 3 tohoto článku, tato smlouva se bez dalšího od počátku ruší (rozvazovací podmínka).

## V. Ostatní ujednání

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla při podpisu této smlouvy. Předáním místa k provádění díla dle předchozí věty se rozumí osobní seznámení zástupce zhotovitele objednatelem s místy, kde budou prováděny jednotlivé instalace podle této smlouvy.

- Pokud nebude umožněn zhotoviteli přístup k místu k provádění díla, o čemž je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po takovém zjištění písemně informovat (postačí e-mailem), posouvá se termín zhotovení díla o dobu, než bude přístup zhotoviteli umožněn.

- Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.

- Kontaktními a oprávněnými osobami objednatele jsou:

- Ve věcech smluvních: Mgr. Renata Sedláčková , e-mail: reditelka@zs-ustavni.cz , tel. 720 989 958

- Kontaktními a oprávněnými osobami zhotovitele jsou:

- Ve věcech smluvních: Ing. Petr Loukota, e-mail: loukota@sistel.cz, tel. 731 171 329

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní a oprávněné osoby písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně (postačí e-mailem), pokud toto oznámení druhá smluvní strana prokazatelně vezme na vědomí (postačí e-mailem). Z důvodu změny kontaktních a oprávněných osob není nezbytné uzavírat písemný dodatek k této smlouvě.

- Smluvní strany se zavazují, že o změnách majících vliv na plnění předmětu této smlouvy se budou bezodkladně informovat (postačí e-mailem). Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

VI. Předání a převzetí díla

- Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo odzkoušeno a schopno provozu. O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol. Pokud objednatel bez závažného důvodu odmítne dílo převzít, má se za to, že dílo bylo řádně dokončeno, a že došlo k předání a převzetí díla objednatelem. Pokud nedojde k předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, má se za to, pokud nebude prokázáno jinak, že nejpozději uvedením díla do provozu došlo k předání a převzetí díla.

- Nebude-li dohodnuto jinak, pořizuje zápis o předání díla (předávací protokol) zhotovitel. Zápis obsahuje hodnocení díla, dohodu o vzájemných opatřeních a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá.

- Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že vady či nedodělky samy o sobě ani ve svém souhrnu nemohou způsobit omezení v užívání díla. Vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny bezplatně ve lhůtách v protokolu uvedených, nejpozději však do patnácti dnů od převzetí díla.

- Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část oprávněně převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Článek VII. Záruční doba

        - Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v trvání 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla objednateli. Záruka se vztahuje na funkčnost díla a jeho částí. Zhotovitel tímto garantuje, že dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a kvalitu stanovenou technickými normami a standardy a touto smlouvou.

        - Objednatel uplatní vady na kontaktním e-mailu zhotovitele sistel@sistel.cz, a to bezodkladně po jejich zjištění. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě stanovené zhotovitelem, která je obvykle 15 dnů ode dne uplatnění vady u zhotovitele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

        - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů stejné či vyšší úrovně.

VIII. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany sjednávají, že jakoukoli vzájemnou pohledávku smluvních stran, vyplývající jim z titulu této smlouvy, lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany

- Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků.

- Smluvní strany se zavazují chránit obchodní a technické informace, které si vzájemně poskytnou a které nejsou veřejně dostupné (dále jako „důvěrné informace“), zejména důvěrné informace nezpřístupnit třetí osobě a použít je pouze za účelem plnění této smlouvy. Práva a povinnosti stanovené v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy a po jejím ukončení do doby, než se důvěrné informace stanou veřejně dostupnými.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 5.6.2024

Za zhotovitele:					Za objednatele:

………………………………………..		………………………………………

Jaroslava Zwickerová, jednatelka			Mgr. Renata Sedláčková, ředitelka

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.	Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Příloha č. 1 – Nabídka č. 2024-78-1

Příloha č. 2 – Nabídka č. 2024-83-1

Příloha č. 3 – Nabídka č. 2024-84-1