

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

**IČ 49295934, DIČ CZ49295934**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA TURNOV DNE:

33/24 6.6.2024

**Objednávka na zpracování PD**

**–**

**„Vyskeř – intenzifikace vodního zdroje pro obec“**

**1. VAK PROJEKT – Radek Hnát - zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Prouskova 1724, 511 01 Turnov |
| IČO: | 167 922 71 |

**2. Vodohospodářské sdružení Turnov – objednatel**

Sídlo: Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Jednající: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

ve věcech technických:

**Předmět:**

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky z května 2024 zpracování dvou samostatných PD ve stupni DPS na:

* Výstavbu a vystrojení nového vodního zdroje formou vrtu na p.p.č. 86/3 v k.ú. Vyskeř v místě dle doporučení RNDr. Šedy. DPS k vrtu bude obsahovat stavební část armaturní komory nad vrtem, strojně technologickou část vystrojení vrtu, elektroinstalace vč. ASŘ a telemetrie. Součástí této dokumentace bude výtlačné potrubí v délce cca 150 m, kterým bude z vrt napojen na stávající vodovod. Armaturní šachta nad vrtem bude odvodněna. V rámci vrtu bude nově řešena přípojka NN, obnovena přístupová komunikace, obnoveno oplocení a zajištění společného povolení stavby vč. povolení k nakládání s vodami. Dle CN se jedná o IO 301 – 305.

* Dokumentaci bouracích prací stávající ČS Vyskeř, dokumentaci bouracích prací stávajícího vrtu V-1 a vrtu V-2 dle návrhu RNDr. Šedy, zajištění vydání povolení k odstranění stavby.

**Celková cena obou projektových dokumentací vč. inženýrských činností bude 217 000,- Kč bez DPH.**

**Splatnost:**

Částka 20 000,- Kč za geodetické zaměření a zajištění vyjádření správců sítí.

Částka 129 000,- Kč za zpracování za DPS IO 301 - 305.

Částka 33 000,- Kč za zpracování dokumentace bouracích prací ČC Vyskeř a vrtů V-1 a V-2.

Částka 35 000,- Kč za zajištění obou stavebních povolení.

Správní poplatky hradí objednatel napřímo.

**Termín:**

* odevzdání schválené DPS objednatelem a provozovatelem (SčVK OZ Turnov) nejdéle do **30.11.2024**. Objednatel si vyhrazuje udělit pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za jeden den zpoždění odevzdání dokumentace.
* vydání společného povolení stavby bez nabytí právní moci nejdéle do **31.3.2025.** Objednatel si vyhrazuje udělit pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za jeden den zpoždění.

**Kontrola plnění díla:**

* Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou kontrolních dnů. Ty se budou konat po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
* Zpracovatel bude svolávat a řídit kontrolní dny, které budou svolávány podle potřeb projektové přípravy a požadavku objednatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána s objednatelem a provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
* Průběh kontroly a plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dnů. Zápis pořizuje vždy zpracovatel a bude schválen oběma stranami. Zápis tvoří nedílnou součást dokladové části PD.

V Turnově, dne 6.6.2024 ……………………………………….

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku