

MZE-40389/2024-12122

dms_carovy_kod

mzedms027830646

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122  NAŠE Č. J.: MZE-40389/2024-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 15. 5. 2024

**Prodloužení termínu dodání č. 4500146876 801\_PZ\_PRAIS\_III\_2023\_IZR\_SWK2023(KDW)\_(Z37131)**

Vážený pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 801\_PZ\_PRAIS\_III\_2023\_IZR\_SWK2023(KDW)\_(Z37131) nově do 08.07.2024

Zdůvodnění:

Z minulého dopisu je stale platné, přetrvávají úpravy a testování algoritmů:

Důvodem jsou nálezy z testování v oblasti výpočtu včasnosti. V rámci testování se v novém IZR zjistilo, že nový algoritmus pro výpočet včasnosti vykazuje určité rozdíly oproti původnímu. Na základě dohody s testujícími za MZe je potřeba delší čas na ověření / další testování těchto rozdílů a případné úpravy. Algoritmus výpočtu včasnosti nebyl bohužel explicitně popsaný v zadání PZ.

S výše uvedeným souhlasí garant registru IZR pan Němec.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**