MZE-40169/2024-12122



mzedms027827931

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-40169/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 15. 5. 2024

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500148320\_PZ\_PRAIS\_III\_No848\_RDM\_upravy\_de\_minimis (Z38292\_1)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500148320 k PZ PZ\_PRAIS\_III\_No848\_RDM\_upravy\_de\_minimis (Z38292\_1) z aktuálního termínu 15.05.2024 na nový termín 14.06.2024. Důvodem tohoto prodloužení jsou dodatečné změnové požadavky ze strany věcného garanta (změna lhůty pro zápis podpory finančnímu zprostředkovateli z 20 kalendářních dní na 20 pracovních dní, úprava GUI a textů na veřejném portálu eAgri) specifikované na základě testování řešení. Pro realizaci těchto změn na straně dodavatele a otestování těchto změn na straně odběratele je nezbytné vytvořit dostatečný časový rámec.

Termín 14.06.2024 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**