MZE-40395/2024-12122



mzedms027830707

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-40395/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 15. 5. 2024

**Prodloužení termínu dodání č.4500147774\_ 827\_PZ\_PRAIS\_II\_2023\_IZR\_CIZP\_(Z37575)**

Vážený pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 827\_PZ\_PRAIS\_II\_2023\_IZR\_CIZP\_(Z37575) nově do 10.07.2024.

Plnění je aktuálně za vaší stranu hotové a nasazené na produkčním prostředí. Na základě dohody s ČIŽP a MZe probíhá testování na produkčním prostředí a je potřeba delší čas na řádné dokončení testů ze strany ČIŽP a případné zapracování připomínek.

S výše uvedeným souhlasí garant registru pan Němec.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**