Smlouva o dílo č. 01–2024
o dodávce a montáži
        S–9/48665860/2024

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: KLIMASTAR servis s.r.o.
Pírkova 5
280 02 Kolín VI.
IČ: 06661149
DIČ: CZ06661149
Bankovní spojení: KB Kolín, č.ú: 115-5704050287/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 285345
Zastoupený jednatelem společnosti Václavem Jeníkem, tel. 605 295 190

## Objednavatel: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní
## jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Heverova 191
280 02 Kolín IV
IČ: 48665860 B 8 665 8
Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB Kolín, č.ú. 9276170247/0100
Zastoupená Ing. Františkem Pražákem, Ph.D., ředitelem školy

II.
Předmět a rozsah díla
Předmětem smlouvy je dodávka a výměna kompresoru 9AG F 00929dle nabídky č. 1755 ze dne 17.05.2024.
(dále jen „dílo“), které je nedílnou součástí této smlouvy.

III.
Místo plnění
Místo plnění díla je na adrese: Kolín IV, ulice Heverova 191.

IV.
#### Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo do 4 týdnů od zaplacení zálohové faktury ve výši 60 % z ceny díla uvedené v nabídce č. 1755 ze dne 17.05.2024.

V.
Cena díla a platební podmínky
Cena za dílo činní 81.090,- bez DPH dle nabídky č. 1755 ze dne 17.05.2024. Zálohová faktura ve výši 60 % z ceny díla se splatností 7 dní bude vystavena po podepsání smlouvy o dílo a konečná faktura ve výši 40 % z ceny díla bude vystavena po podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami se splatností 14 dní.

VI.
#### Předání díla
Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením díla a jeho předáním objednavateli bez závad a nedodělků bránících řádnému a bezpečnému provozu díla. Předání díla bude na základě předávacího protokolu, který podepíší účastníci této smlouvy.

VII.
#### Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení nad 4 týdny od zaplacení zálohové faktury.
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou konečné faktury ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

VIII.
#### Záruční lhůta
Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na dílo v délce 6 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu.

IX.
#### Přechod vlastnického práva
Vlastnictví díla přechází na objednavatele dnem úhrady celkové ceny díla.

X.
#### Závěrečná ustanovení
Tato smlouva vstupuje v platnost a je účinná okamžikem podpisu obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Nezbytnou součástí této smlouvy je nabídka č. 1755 ze dne 17.05.2024.

v Kolíně dne 6. června 2024	v Kolíně dne 7.června 2024

        …………………………………….	………….………………………………
        KLIMASTAR servis s.r.o.	SPŠ strojírenská a Jazyková škola Kolín
Václav Jeník – jednatel společnosti	Ing. František Pražák, Ph.D. – ředitel školy
        zhotovitel	objednatel