MZE-43838/2024-12122



mzedms027892210

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-43838/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 31. 5. 2024

**Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500148661-PZ\_855\_PRAIS\_III\_2024\_SZR\_úprava WS na neveřejný ARES(Z38453)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500148661 k PZ PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No855\_SZR\_uprava\_ws\_na\_neverejny\_ARES\_(Z38453) z aktuálního termínu 31.05.2024 na nový termín 28.06.2024. Důvodem tohoto prodloužení je potřeba vytvořit dostatečný časový rámec /vzhledem k důležitosti a komplexnosti realizované úpravy/ pro důkladné otestování jak ze strany dodavatele (O2ITS), tak také ze strany odběratele (MZe).

Termín 28.06.2024 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**