MZE-43838/2024-12122

mzedms027892210

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-43838/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 31. 5. 2024

Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500148661-PZ_855_PRAIS_III_2024_SZR_úprava WS na neveřejný ARES(Z38453)

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500148661 k PZ PZ_PRAIS_III_2024_No855_SZR_uprava_ws_na_neverejny_ARES_(Z38453) z aktuálního termínu 31.05.2024 na nový termín 28.06.2024. Důvodem tohoto prodloužení je potřeba vytvořit dostatečný časový rámec /vzhledem k důležitosti a komplexnosti realizované úpravy/ pro důkladné otestování jak ze strany dodavatele (O2ITS), tak také ze strany odběratele (MZe).

Termín 28.06.2024 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy