Čj.: NG/840/2024

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/246/2024

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:			Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ:				00023281

DIČ: 				CZ00023281

zastoupená:			Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení:		XXX

č. účtu: 			XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

David Syrovátka

se sídlem:			Nová Víska 28, Dolní Poustevna 407 82

IČ: 				726 53 981

DIČ: 				CZ 7804222393

Bankovní spojení:		XXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

Článek I.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 19.2.2024 smlouvu o dílo čj. NG/246/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Na Led!“, která se bude konat od 25.4.2024 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské nám.606/12, Praha 1. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 2 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 1 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „smlouva“).

  - Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.

  - Cena za nově požadované práce činí 86.800 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila z částky 1 281.367,- Kč bez DPH na částku 1.368.167,- Kč bez DPH.

  - S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

„IV.

Cena díla

- Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši 1.368.167,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“

Článek II.

Závěrečná ujednání

2.1 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 		Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

2.3 	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel						Zhotovitel

V Praze dne ____________				V Praze dne ____________

_____________________					_________________

Alicja Barbara Knast					David Syrovátka

generální ředitelka NGP					jednatel

Příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace

- Zatemnění oken – zesílení materiálu a změna v technologii uchycení		17.000,- Kč

- Zhotovení větracích otvorů v celé délce paneláže				20.500,- Kč

- Tmelení, broušení a nátěr stávajícího panelu v místnosti 2.24			7.500,- Kč

- Kruh z gumy na podlahu v lektorské části						9.800,- Kč

- Změna v grafice a výmalbě podlahy (pásky, výroba šablon, výmalba)		28.000,- Kč

- Zhotovení prahů k podlaze								4.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem v Kč bez DPH       86.800,00 Kč

Celkem cena s DPH        105.208,00 Kč