**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel: Městské muzeum v Jaroměři**

Sídlem: nám. Husova 295, 551 01 Jaroměř

Zastoupené: Mgr. Rudolfem Havelkou, Ph.D., ředitelem

Telefon: 491 812 731

IČO: 00401633

DIČ: -

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 296185680 / 0300

**a**

**Zhotovitel:** XYZZY, s.r.o.

Se sídlem: Výpadová 582/2, 15300 Praha 5

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Jindrou

Zastoupený ve věcech technických: Jiřím Jindrou

Telefon: 602347602

IČO: 27574482

DIČ: CZ27574482

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 199132550267 /0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113117

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:

a) Realizace truhlářských a sklenářských konstrukcí a grafických prací vč. dopravy a polepu pro výstavu **Na březích Nilu** dle projektové dokumentace zaslané dne 13. 5. 2024 (autor PD ing. arch. Tomáš Bílek) v celkové ceně **303.106** ,-Kč vč. DPH dle cenové nabídky ze dne 13. 5. 2024; zakázka je součástí realizace dotačního projektu Královéhradeckého kraje 24KPG06-0011.

2. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z písemné nabídky zhotovitele ze dne 13. 5. 2024, která tvoří přílohu této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

**II. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo uvedené v čl. I. objednateli **ve lhůtě do 29. 5. 2024 (truhlářské a sklenářské konstrukce), resp. 5. 6. 2024 (polep grafikou).**

2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení, objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

**III. CENA DÍLA**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla vč. DPH, vč. dopravy, je **303.106,- Kč.**

(slovy: třistatřitisícstošest korun českých)

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Na faktuře bude uvede název díla a informace „**zakázka je součástí realizace dotačního projektu Královéhradeckého kraje 24KPG06-0011**“.

2. Splatnost daňového dokladu – faktury je do 14 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklad byl objednateli doručen 10. dne po jeho prokazatelném odeslání.

3. V případě, že daňový doklad – faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě dochází k přetržení běhu doby splatnosti a po novém doručení opraveného daňového dokladu – faktury počíná běžet nová doba splatnosti.

**V. PRÁVA A POVINNOSTI**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

**VI. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání.

2. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.

3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

**VII. ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání výstavy, tedy do 29. 9. 2024. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.

2. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně prokazatelně oznámit zhotoviteli. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

4. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

**VIII. UTVRZENÍ ZÁVAZKU**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé porušení této smlouvy.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady případně vzniklé škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla, ani případný nárok na zákonné úroky z prodlení.

4. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy též v případech porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1.

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

**IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými oboustranným písemnými dodatky.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.

4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se na obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jaroměři, dne 15. 5. 2024 V Praze, dne

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………….. ……………………………………..

Rudolf Havelka Jiří Jindra