Dodatek č. 7
ke smlouvě O DÍLO

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“


Číslo Objednatele
173/69841/2019/7/2024

Číslo Zhotovitele
557/2019
Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem

IČO: 00069841

DIČ: CZ00069841

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“
a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

Jednající Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX číslo účtu XXXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“
Objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“

   nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Článek I.

Předmět Dodatku
1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi Smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021, Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021, Dodatku č. 3 ze dne 08.08.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.02.2023, Dodatku č. 5 ze dne 11.05.2023 a Dodatku č. 6 ze dne 12.10.2023 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 7“).
2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:
a) Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č. 7, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 57 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 7 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 070‑21/2024/RK ze dne 30.5.2024.
Příloha: Formulář pro ohlášení stavby
V Zásmukách





V Poděbradech

Dodavatel





Objednatel

BFK service a.s.




Polabské muzeum, příspěvková organizace

……………………………………


………………………………………
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva


PhDr. Jan Vinduška, ředitel
Stránka 4 z 4

