Dodatek č. 2

k SoD č. 1015/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	xxx

koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:		VERTIGO Písek, s.r.o.

zastoupen:		Petrem Šindelářem

sídlo:		Mírové nám. 1303, 397 01 Písek

IČ:			61065251

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11597

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Martin Hlídek

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxx  	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1015/2023 uzavřené dne 25.10. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdův kopec, Jindřichův Hradec

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 992 547,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 79 589,- Kč bez DPH, z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (příloha).

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			3 912 958,-	Kč

DPH 21%				   821 721,- 	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		4 734 679,-	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená.

Článek III.

- Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 451/17R/2024 ze dne 5.6.2024.

V Písku dne 10. 6. 2024					V Jindřichově Hradci dne 6. 6. 2024

...........................................................		    	................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Petr Šindelář 				  		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

jednatel       						starosta města

| Akce: Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdlův kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERTIGO Písek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo: 1 |  |  |  |
| Mírové náměstí 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 01 Písek |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: 21.5.2024 |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hydroizolace rektifikace ocelových táhel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ozn. K3 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 160/160 mm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ozn. K4 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 120/120 mm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ozn. K10 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 140/160 mm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ozn. K11 - Oplechování úžlabí z Pz plechu s povrch úpravou tl.0,65 mm prodloužení o 300 mm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ozn. T10 - Nové modřínové lišty u okenních rámu, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ozn. T12 - Odstranění a nová náhrada dřevěných podložek z impregnovaného dubového prkýnka 20x25x100, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ozn.OS4 - Nové odtokové potrubí včetně mřížky, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Drát metalizační Zn D 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zajišťuje externí firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Změna na robustní zinkovaný chrlič |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Změna dřevěné lišty za měděnou dilatační - zlepšení těsnosti a prodložení trvanlivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nelze provádět chyba PD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Doplnění odvodňovacích kanálů ( 3 ks ) - návrh změny TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Výměna pouze vadných či poškozených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Změna na robustní zinkovaný chrlič - souvislost z č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Technologické změna zinkové povrchové úpravy za nástřik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : NEMÁ VLIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy : Spádování podlahy VAR 2.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem |  |  |
| 8 | 943211_R1IM | Hydroizolace rektifikace ocelových táhel |  | soubor | 1,00 | 2 318,46 | 0,03 | 2 318,43 | 2 318,46 |  |  |
| 40 | 76421R03IM | Ozn. K3 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 160/160 mm, D+M |  | kus | 75,00 | 740,00 | 44 250,00 | 11 250,00 | 55 500,00 |  |  |
| 41 | 76421R04IM | Ozn. K4 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 120/120 mm, D+M |  | kus | 70,00 | 720,00 | 39 900,00 | 10 500,00 | 50 400,00 |  |  |
| 47 | 76421R10IM | Ozn. K10 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 140/160 mm, D+M |  | kus | 4,00 | 730,00 | 2 320,00 | 600,00 | 2 920,00 |  |  |
| 48 | 76421R11IM | Ozn. K11 - Oplechování úžlabí z Pz plechu s povrch úpravou tl.0,65 mm prodloužení o 300 mm, D+M |  | kus | 3,00 | 940,00 | 2 130,00 | 690,00 | 2 820,00 |  |  |
| 57 | 76720R10IM | Ozn. T10 - Nové modřínové lišty u okenních rámu, D+M |  | m | 18,90 | 1 374,98 | 16 289,72 | 9 697,40 | 25 987,12 |  |  |
| 58 | 76720R12IM | Ozn. T12 - Odstranění a nová náhrada dřevěných podložek z impregnovaného dubového prkýnka 20x25x100, D+M |  | kus | 70,00 | 712,49 | 27 160,00 | 22 714,30 | 49 874,30 |  |  |
| 71 | 76740R04IM | Ozn.OS4 - Nové odtokové potrubí včetně mřížky, D+M |  | kus | 2,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 74 | 76741R02IM | Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M |  | kus | 1 200,00 | 35,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | 42 000,00 |  |  |
| 77 | 76741R05IM | Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M |  | kus | 3,00 | 548,49 | 610,08 | 1 035,39 | 1 645,47 |  |  |
| 96 | 15625101IM | drát metalizační Zn D 3mm |  | kg | 65,00 | 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem méněpráce: |  | 250 465,35 |  |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem |  |  |
| 1 | 76421R10IM | Náhrada oplechování horní hrany sloupku za speciální polyesterovou úpravu |  | kus | 149,00 | 224,00 | 11920,00 | 21456,00 | 33 376,00 |  |  |
| 2 | 76421R01IM | Oplechování okenního rámu / podlahy na ochozu včetně tmelení a spojovacích prvků |  | m | 18,90 | 1660,00 | 17577,00 | 13797,00 | 31 374,00 |  |  |
| 3 | 76720R07IM | Ozn. T7 - Vyměna stojanu na kola, D+M |  | kus | 1,00 | 5512,35 | 3680,00 | 1832,35 | 5 512,35 |  |  |
| 4 | 76740R04IM | Nové odtokové potrubí - provedení systému odvodňovacích kanálů v přízemí |  | kus | 1,00 | 30530,00 | 10730,00 | 19800,00 | 30 530,00 |  |  |
| 5 | 76741R05IM | Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M - ZMĚNA SYSTÉMU |  | kus | 3,00 | 8188,00 | 12264,00 | 12300,00 | 24 564,00 |  |  |
| 6 | 941941031R00 | Montáž lešení - příplatek za prostavěné množství + rohy, konzole, vnitřní zábradlí |  | kpl | 1,00 | 31520,00 | 0,00 | 31520,00 | 31 520,00 |  |  |
| 74 | 76741R02IM | Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M |  | kus | 400,00 | 35,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem vícepráce: |  | 170 876,35 |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 589,00 Kč |  |
| Původní cena dle SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 992 547,00 Kč |  |
| Nová cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912 958,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Petr Šindelář, Vertigo Písek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  |  |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  | 22.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  | Petr Šindelář, Vertigo Písek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  |  |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  | 22.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  | Pavel Stručovský (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |