Okrajová 1469/2a

36 01 Havířov – Podlesí

Tel.: 596 411 301

7

E-mail: info@promos-trading.cz

IČO: 62362089 / DIČ: CZ62362089

Časový a finanční harmonogram : „MŠ Bruntál, Pionýrská 9 – Rekonstrukce kuchyně –

Gastrotechnologie“.

Harmonogram prací akce : „MŠ Bruntál, Pionýrská 9 – Rekonstrukce kuchyně –

Gastrotechnologie“.

Zahájení plnění I.:

1

.Den

Odpojení stávající technologie, její odvoz, ekologická likvidace, uskladnění stávající

technologie

Zahájení plnění II.

. – 13. den

1

Návoz technologie, nerezových prvků, Instalace zařízení na připravené instalační místa,

instalace nerezového nábytku do kuchyně a výdejen.

1

4.den

Dokončovací práce, zaškolení personálu, předání hotové zakázky

Vypracoval dne 5.6 2024:

Jakub Sedláček

Obchodní ředitel, jednatel

Jakub

Sedláček

Digitálně podepsal

Jakub Sedláček

Datum: 2024.06.05

PROMOS trading spol. s r.o.

Okrajová 1469/2a

1

7:39:18 +02'00'

7

36 01 Havířov – Podlesí

Mobil: +420 603 571 360

E-mail: jsedlacek@promos-trading.cz

Web: www.promos-trading.cz

E-shop: www.gastro-obchod.com

PROJEKCE, PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS GASTROZAŘÍZENÍ

1