DODATEK č. 1

k č. SPA-2024-800-000087

číslo Zhotovitele: 1637023

ke Smlouvě o dílo na realizaci projektové dokumentace:

Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 1. etapa

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

Datová schránka:t7acdj5

E-mail: chevak@chevak.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Název společnosti: AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

IČ: 46964371, DIČ: CZ46964371

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

Zastoupený: 	, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing. Radovan Haloun, obchodní ředitel divize Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly v průběhu zpracování díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo 
č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023

.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

Článek 3. Čas plnění odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

- Zahájení prací a předání podkladů od Objednatele dle čl. 8…………	duben2024

- Zpracování jednostupňového projektu………………………….	5.6.2024

- Zpracování VV+SSP+KRP ………………………………….……	14.6.2024

Článek 4. Cena za dílo odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.        o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

| 1 | Cena za 1.Část Oprava – vodovodu v komunikaci Hlavní třída bez DPH | 550 000- Kč |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cena za 2.část Zrušení vodovodních řadů DN 175 a 2x DN 150 bez DPH | 80 000,- Kč |
| 3 | Cena celkem bez DPH | 630 000,- Kč |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

## Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                               V Brně dne:

Za Objednatele:                                                                                           Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

Předseda představenstva                                                                            Jednatel společnosti

…………………………

Místopředseda představenstva