ve smyslu § 27 písm. a) a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Oznámení zadávacího řízení – zadávací podmínky a výzva zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název akce:	„Projektová dokumentace pro stavební úpravy bytového domu Na Vrchu 729, Aš“

- Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:		Město Aš

Sídlo:			Kamenná 52, Aš

Právní forma:		Územně samosprávní celek

IČ:			00253901

DIČ:			CZ 00253901

Kód státu:		CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:	Veřejný

Statutární orgán:	Vítězslav Kokoř - starosta města–

Kontaktní osoba:         Václav Wagner (tel: 354 524 254, e-mail: wagner.vaclav@muas.cz

CPV :			71221000-3 - Architektonické služby pro budovy

71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  (nepodléhá režimu zákona)

Druh zadávacího řízení: Poptávkové řízení

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

ZD byla zveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00253901 pod systémovým číslem: P24V00003134 a také textová část ZD byla uveřejněna na úřední desce a na webu města (http://www.muas.cz/verejne-zakazky-vyberova-rizeni/ds-1041/p1=3466 pod zakázky malého rozsahu – výzvy a probíhající akce).

Zadání této zakázky se řídí právem České republiky. Poptávkové řízení však není zadávacím řízením podle zákona, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem. Podáním své nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení a dále dle vzorové Smlouvy (dále jen „Smlouva“), která je součástí této zadávací dokumentace. Odkazy na ust. zákona č. 134/2016 Sb. jsou pouze informativní a slouží ke snazší orientaci uchazeče.

- Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele a končí termínem pro podání nabídky, který je stanoven: Středa 22. 5. 2024 ve 12.30 hod.

Zadávací lhůta:

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí z řízení odstoupit, na 90 dní. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

- Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí ve středu 22.5.2024 ve 12:30 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 22.5.2024 v 13:00 hodin na adrese U Radnice ½, 352 01 Aš – část obce Aš, v zasedací místnosti ve 4. NP radnice MěÚ Aš.

Nabídky se přijímají písemně na adresu zadavatele, případně při osobním podání v recepci (podatelně) MěÚ Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš v pracovní době úřadu.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Václav Wagner, tel. 354 524 269.

Při otevírání obálek má právo být přítomen vždy maximálně jeden zástupce účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě podání nabídek. Zástupci účastníků musí předložit doklad opravňující je zastupovat účastníka (společnost) při otevírání obálek s nabídkami.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených

- Veřejná zakázka

„Projektová dokumentace pro stavební úpravy bytového domu Na Vrchu 729, Aš“

neotvírat nabídka

Zadavatel má právo vyřadit nabídky, které nebudou splňovat tyto požadavky.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (Příloha P1)

- Prokázání kvalifikačních předpokladů (kopie dokladů dle odstavce 6. této výzvy)

- Podepsaný návrh smlouvy (bude použit vzor smlouvy, který je přílohou P5 výzvy).

- Prokázání dalších informací o účastníkovi – vyplněné Přílohy P2,P3,P4

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění všech činností pro vypracování dokumentace pro povolení a realizaci stavby a spolupráce při realizaci stavby.

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 729, ulice Na Vrchu, Aš.

Zakázka bude vypracována ve stupních:

- Zaměření a vynesení stávajícího stavu pro účely vypracování projektové dokumentace.

- Jednoduchá studie upraveného dispozičního řešení budovy.

Jedná se o uvedení dispozičního řešení do souladu s platnými ČSN a směrnicemi, předběžně projednaná s účastníky řízení.

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)

-	zpracování veškerých částí projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

-	zajištění veškeré inženýrské činnosti pro získání všech stanovisek účastníků, dotčených osob a orgánů potřebných k vydání stavebního povolení;

-	zpracování žádostí o vydání stavebního povolení, případně dokladů pro ohlášení stavby apod., pokud se bude jednat o stavbu podléhající příslušnému stavebnímu režimu;

-	Propočet stavebních nákladů;

-	DSP bude Objednateli předána v počtu 1 vyhotovení tištěné verze a 1x v PDF verzi na datovém nosiči. Do tohoto počtu nejsou započteny tisky potřebné pro jednání s dotčenými účastníky a pro orgány státní správy.

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

-	zpracování veškerých částí projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně všech potřebných průzkumů a zapracování jejich výsledků do PD (stavebně technický průzkum, mykologický průzkum, dendrologický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum), případně další odborné průzkumy, pokud si je vyžaduje povaha věci anebo si je objednatel výslovně vyžádá. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že písemně upozorní objednatele na potřebu takových průzkumů, jestliže jejich provedení lze předpokládat s ohledem na místní podmínky; pro splnění této povinnosti je oprávněn konzultovat potřebu provedení takových průzkumů s příslušnými odborníky či znalci a výsledek těchto konzultací sdělí objednateli, zejména, zda je či není potřebné průzkum provádět; strany poté dohodnou další postup, zejména dohodnou případné změny projekčních prací.;

-	PDPS bude Objednateli předána v počtu 4 vyhotovení tištěné verze, 1x v PDF formátu + 1x v DWG formátu na datovém nosiči..

Soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr).

-	Výkaz výměr bude zpracován pro potřeby vypsání zadávacího řízení na dodání stavby v souladu se Zákonem.

-	Výkaz výměr bude zpracován v rozpočtovém programu jak v naceněné formě dle aktuálních ceníků ÚRS tak v nenaceněné formě.

-	Ve výkazu výměr budou odděleny jednotlivé části, které se týkají jednotlivých dotačních titulů OPŽP – bude upřesněno.

-	Výkaz výměr v naceněné i nenaceněné formě bude dodán na datovém nosiči ve formátu xls.

Harmonogram výstavby - sestavení harmonogramu a finančního plánu v přímé vazbě na rozpočet.

- Autorský dozor (AD)

  - Autorský dozor bude prováděn v souladu s ustanovením § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021, Stavební zákon.

  - Cenovou nabídkou na autorský dozor bude účastník vázán po dobu 5 let po ukončení prací na projektové dokumentaci.

  - V cenové nabídce na AD budou zahrnuty veškeré náklady na účast na kontrolních dnech stavby, konaných 1x týdně po dobu 6 měsíců.

Předpokládaný rozsah stavebních úprav  :

Předpokládané dispoziční řešení

1.NP	-	Vstupní prostory, technická místnost, sklepní kóje, případně bytové jednotky  	dle možností dispozičního řešení

2.NP	-	Bytové prostory – vestavby bytových jednotek do stávajících prostor.

3.NP	-	Bytové prostory – vestavby bytových jednotek do stávajících prostor.

Technické řešení

- Nové rozvody elektroinstalace, silnoproud, slaboproud, EPS (pokud bude), EZS, datové rozvody, elektronický vrátný apod.

- Nové rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace.

- Nový systém UT, MaR, návrh ohřevu TV, zdroj tepla plynový kotel + tepelné čerpadlo

- Návrh FVE na střechu objektu.

- Stavební úpravy dle nového dispozičního řešení, předpokládá se vyčištění půdorysu od nevhodně vystavěných příček, nové příčky, povrchové úpravy a opravy stěn, podlah, stropů, nové otvorové výplně, apod.

- Zateplení stropu nad 3. NP

- Zhodnocení střešní konstrukce, případná výměna poškozených tesařských prvků.

- Výměna střešní krytiny, všech klempířských prvků

- Návrh řešení interiérů z hlediska materiálů a barev.

- Zateplení fasády, podlahových konstrukcí v 1.NP

- Návrh barevného řešení fasády, oprava fasády

Venkovní úpravy

- Nové oplocení, vjezdová brána, úpravy zpevněných ploch, zřízení parkovacích stání na dvoře – p.p.č. 2829/2, 2829/1, 2829/3, 2831/4.

Podklady, které má zadavatel k dispozici

- Původní naskenovaná část projektové dokumentace.

- Část dokumentace je k dispozici jako příloha P6  této zadávací dokumentace.

Popis současného stavu

Budova byla postavena v 90. letech 20.století jako restaurace Jedná se o zděný, nepodsklepený, 3 podlažní objekt. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou z dřevěných prvků – vazníků a dřevěných trámů. Stropy jsou železobetonové monolitické, vnitřní schodiště železobetonové monolitické. Jsou osazená plastová okna s izolačním dvojsklem. Objekt je vytápěn ústředním vytápěním s plynovými kotli, TV je řešena pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů. Objekt je napojen přípojkami na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť.

Současné dispoziční řešení:

V jednotlivých podlažích původní místnosti rozčleněny a vytvořeny samostatné bytové jednotky s vestavěným sociálním zařízením. Celkem je v objektu 15 bytových jednotek, většinou s nevhodným dispozičním řešením.

Dvůr je přístupný samostatným stávajícím sjezdem z ulice Na Vrchu. Dvůr zčásti  tvoří zpevněné plochy.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

Zadávací lhůta:

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí z řízení odstoupit, na 90 dní. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Doba plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací :							     6/2024

Termín dodání studie k odsouhlasení zadavatelem 	:			do 31.7.2024

Termín dodání kompletní dokumentace pro podání žádosti

o stavební povolení (DSP)	:                                                                            do 15.10.2024

Termín dodání kompletní projektové dokumentace

pro provádění stavby (PDPS) :							do 5.12.2024

Stavební povolení v právní moci : 					             do 17.2.2025

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

a)	Splnění základní způsobilosti dle §74 zákona v tomto rozsahu

§ 74 odst. 1 písm. a)	prokázat čestným prohlášením

Upozorňujeme, že v případě, že bude dodavatel právnickou osobou nebo se řízení bude účastnit pobočka závodu, bude muset být také dodržen § 74 odst. 2 a 3

§ 74 odst. 1 písm. b)	prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. c)	prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. d)	prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. e)	prokázat čestným prohlášením

Zadavatel připravil vzor ČP, je přílohou č. 5 ZD.

b)	Splnění profesní způsobilosti dle §77 zákona v tomto rozsahu

§ 77 odst. 1)	výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie dokladu) pokud je v něm dodavatel zapsán a v případě, že zapsán není, předloží dodavatel písemné čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán

§ 77 odst. 2 písm. a)	doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Předmět podnikání  - Projektová činnost ve výstavbě.

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

§ 77 odst. 2 písm. c)	doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná (prostá kopie dokladu). Zadavatel požaduje odbornou způsobilost v oboru pozemní stavby – autorizovaný architekt nebo inženýr.

Upozornění:	Pokud bude osoba, prostřednictvím, které se prokazuje odborná způsobilost jinou osobou, než je zapsaná jako zástupce společnosti v obchodním rejstříku nebo vyplývá ze živnostenského oprávnění, bude to bráno, že účastník splňuje uvedenou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a proto musí být dodržen § 83 nebo musí být předloženo čestné prohlášení, že osoba prostřednictvím, které se odborná způsobilost prokazuje je zaměstnancem společnosti.

c)	Splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona v tomto rozsahu

§ 79 odst. 2 písm.b)		seznam významných zakázek, provedených účastníkem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení realizační ceny, doby a místa provádění a identifikaci objednatele  (lze použít formulář v příloze 3).

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatele stanovuje minimální limit jedné zakázky obdobného charakteru (Projektová dokumentace zrealizované novostavby nebo rekonstrukce budovy občanské nebo zdravotnické nebo bytový dům) za posledních 5 let, jejíž finanční objem překročil 9,0 mil. Kč bez DPH.

Prokázání kvalifikace

- Účastník splní základní způsobilost dle § 74 předložením čestného prohlášení. Zadavatel připravil vzor čestného prohlášení, který je přílohou P4.

- Účastník splní profesní kvalifikační předpoklady předložením:

-  Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

-	Výpisu z živnostenského rejstříku (živnostenský list).

-  	Dokladu o autorizaci osoby odpovědné za odborné vedení díla. Zadavatel požaduje vedení díla autorizovanou osobou -  architektem nebo inženýrem v oboru pozemní stavby.

-  Doklady lze předložit i formou prosté kopie dokladů. Zadavatel může v souladu s § 86 odst. 3 požadovat před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 7 a dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.

- Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se v tomto řízení nemůže dovolávat pravidel pro obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení podle § 76 zákona.

Dodavatelé mohou svou kvalifikaci prokázat také doklady v souladu s § 81, 82, 83, 86 a 87 zákona a § 228 nebo § 233 zákona.

Prokázání kvalifikace jinou osobou

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní nebo technické kvalifikace s výjimkou kritéria podle § 77, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit  :

a)	Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou

b)	Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

c)	Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d)	Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 1. písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se kritérium kvalifikace vztahuje.

- Zahraniční dodavatel

Zadavatel umožňuje v souladu s § 6 zákona, aby nabídku podal i zahraniční dodavatel.

- Podmínka pro dodavatele pro uzavření smlouvy

- Zadavatel požaduje v souladu s § 104, aby měl dodavatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu, způsobenou zadavateli v hodnotě minimálně ve výši nabídkové ceny před uzavřením smlouvy.

Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží zadavateli dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, před jejím uzavřením. Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 8 a dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.

- V souladu s §122 U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů. Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

- Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Jelikož je základním a jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle §113 mimořádně nízká nabídková cena.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a oznámení o

výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Pro účastníka zadávacího řízení vzniká povinnost se sám informovat na profilu zadavatele, zda jeho nabídka byla vyloučena ze zadávacího řízení nebo byla hodnocena a vyhodnocena jako nejvhodnější nabídkou. Účastník má právo podat námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru či vyloučení dodavatele v souladu s § 242 zákona a to do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.

Předpoklad podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem:  červen 2024

- Požadavek na jednotné zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena konečná a neměnná. Proto musí obsahovat veškeré náklady, spojené se zpracováním zakázky, zejména:

- Náklady spojené s projednáním projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení a získání jejich souhlasného stanoviska.

- Náklady na provedení všech potřebných průzkumů pro vyhotovení dokumentace (zaměření lokality, výskyt inženýrských sítí a stanoviska jejich správců, zajištění stanovisek DOSS aj.).

- Organizování a účast na výrobních výborech při projednávání návrhu řešení, na kterých budou řešeny podrobné požadavky zadavatele. Výrobní výbory  se budou konat v sídle objednatele a budou minimálně tři.

- Náklady na dopravu, poštovné, reprodukční práce atd.

- Náklady spojené s účastí na kontrolních dnech stavby a případným doplňováním informací v rámci autorského dozoru.

- Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové z ceny za zpracování projektové dokumentace bez DPH.

Nabídková cena bude obsahovat tyto údaje:

| Dílčí část | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Zpracování projektové dokumentace v rozsahu zadání dle čl. 5 odst. A), B), C), D) (CNP) |  |  |
| Výkon autorského dozoru v rozsahu zadání dle čl. 5 odst. E) (CNA) |  |  |
| Cena celkem |  |  |

- Platební podmínky

Poskytnutí záloh není přípustné. Platby za předmět plnění budou realizovány po protokolárním předání jednotlivých částí předmětu smlouvy dle výzvy. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Václav Wagner předávací protokol bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.

Úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat 1x měsíčně na základě jednotné hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny objednatelem.

- Seznámení se současným stavem, prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění proběhne 9.5.2024 v 10:00 hod. Sraz před budovou č.p. 729 v ulici Na Vrchu, Aš

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mohou účastníci zasílat výhradně písemně na adresu Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, nebo e-mailem na wagner.vaclav@muas.cz a to nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem

- soutěžní podmínky změnit v průběhu soutěže

- soutěž na veřejnou zakázku zrušit

- nevracet účastníkům podané nabídky

- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici

Za zadavatele:

V Aši,

………………………………………

Vítězslav Kokoř

starosta města

Přílohy:

P1	krycí list nabídky

P2	prohlášení k podmínkám VŘ

P3	referenční list

P4	vzor ČP na § 74 ZZVZ

P5	návrh smlouvy

P6	dokumentace  Na Vrchu 729, Aš