\*MC18X008EANF\*

Smlouva o Dílo

**č. S-2017/04/0036 (Objednatele)**

**č. 1707/2017 (Dodavatele)**

na provedení díla pod zakázkovým označením

**Z 439 – MŠ Malkovského - zřízení manipulačních ploch**

**TATO SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi:

1. **Městská část Praha 18**

**se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany ,**

**IČO: 00231321**

**DIČ: CZ002313214**

**bankovní spojení: ČS a.s., č. ú.: xxx**

**zastoupena: Mgr. Ivan Kabický, starosta**

**(dále také jen „Objednatel“),**

a

**IPPOS BOHEMIA s.r.o. IČO: 26157284**

**DIČ: CZ26157284**

**se sídlem Malobřevnovská 911/16**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 75361**

**bankovní spojení: Unicredit Bank, Praha , číslo účtu v registru plátců DPH: xxx**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

**Pavel Pospíšil – jednatel společnosti**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

**xxx - stavbyvedoucí**

(dále také jen „**Dodavatel**“),

 (Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací a s touto Smlouvou o Dílo; a
2. Dodavatel je ochoten provést Dílo za podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci a touto Smlouvou o Dílo;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. definice a výklad pojmů

Veškeré definice pojmů ve Smlouvě o Dílo mají význam uvedený ve Smlouvě o Dílo (dále jen „SoD“), nebo v Zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“).

**Cenou Díla** se rozumí dohodnutá konečná cena za provedení a dokončení Díla a odstranění jakýchkoli vad díla a nedodělků v souladu s právními předpisy a Smlouvou o dílo;

**Dílem** se rozumí veškeré potřebné činnosti, jež má Dodavatel provést pro Objednatele tak, aby nastal závazný výsledek těchto činností definovaný ve Smlouvě o dílo;

**Důvěrnými informacemi** se rozumí veškeré informace a údaje o finančních, obchodních, právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány za Know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze Smlouvy o Dílo;

**Materiály** znamenají věci všeho druhu (vyjma Technologického zařízení), které jsou nebo mají být použity při provádění Díla, včetně Materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají být podle SoD dodány Dodavatelem;

**Protokolem o předání a převzetí díla** se rozumí závěrečné potvrzení Objednatele vydané za podmínek a s obsahem dle SoD a potvrzující převzetí Díla Objednatelem ve smyslu právních předpisů ČR;

**Přejímacími zkouškami** se rozumí zkoušky, které jsou stanoveny ve Smlouvě o Dílo nebo na nichž se strany dohodnou, anebo které jsou nařízeny jako změny požadavků Objednatele nebo Díla, a které se provádějí před tím, než Objednatel provede přejímku Díla nebo jeho části;

**Staveništěm** se rozumí místa, kde má být Dílo provedeno a kam mají být dodány Materiály a Technologická zařízení a všechna další místa, která mohou být ve Smlouvě o Dílo specifikována jako součást Staveniště;

**Subdodavatelem** se rozumí hospodářský subjekt dodávající Dodavateli dílčí dodávky, provádějící pro Dodavatele některou činnost tvořící součást plnění Díla nebo jakákoli osoba, která je ve Smlouvě o Dílo označena jako Subdodavatel nebo kterákoli osoba, která je ustanovena Subdodavatelem za účelem realizace části Díla, a právní nástupce všech těchto osob;

**Technologickým zařízením** se rozumí veškeré věci, které mají být v souladu se ZD Dodavatelem opatřeny a dodány jako plnění Díla.

1. předmět smlouvy
	1. Předmětem této SoD je provedení stavebních prací specifikovaných v ZD pod označením **Z 439 – MŠ Malkovského - zřízení manipulačních ploch** (dále jen **„Dílo“**). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Podrobná specifikace předmětu Díla je obsažena v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která společně tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, resp. v projektové dokumentaci pod názvem **Z 439 – MŠ Malkovského - zřízení manipulačních ploch.** Dodavatel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou o dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek této Smlouvy Dílo provést a předat Objednateli. Dodavatel se podle této Smlouvy o Dílo zavazuje opatřit všechna potřebná Technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné k provedení Díla v rozsahu a kvalitě určené Zadávací dokumentací (včetně příloh) a touto Smlouvou o Dílo (včetně příloh), které podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran. Zejména se Dílem rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti Dodavatele potřebné k provedení Díla, včetně:
* převzetí Staveniště od Objednatele;
* provedení všech přípravných prací, oplocení a záborů (bude-li to nutné);
* koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech Subdodavatelů dle soupisů prací;
* kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy dalšího Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitro staveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a vč. likvidace obalů;
* veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti Dodavatele v souvislosti se stavbou;
* poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v čl. 6. této Smlouvy.
	1. Součástí Díla je dále předání veškeré dokumentace tedy zejména realizační dokumentace, příslušných dokladů o všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve třech (3) vyhotoveních a dále také doklady vztahující se k Technologickému zařízení, která jsou potřebná pro nakládání s Technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod.
	2. Dodavatel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení Díla zajistí osobami odborně způsobilými.
	3. Dodavatel je povinen mimo jiné při realizaci Díla dodržovat tuto SoD, pokyny Objednatele, ČSN, bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla. Pokud porušením povinností Dodavatele při provádění Díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této SoD vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Dodavatel, a to bez ohledu na zavinění.
	4. Dodavatel je oprávněn jednotlivé části Díla provést pomocí Subdodavatelů. Za výsledek činnosti Subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi Dodavatelem a jeho Subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti Dodavatele podle této SoD či s touto Smlouvou o Dílo zákonem spojená, s výjimkami dle Smlouvy o Dílo.
1. Termín a místo plnění
	1. Dodavatel zahájí práce do 7 pracovních dnů od předání Staveniště od Objednatele.
	2. Dodavatel se zavazuje převzít Staveniště do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak.
	3. Dodavatel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech **nejpozději do 30 dnů od převzetí staveniště**, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo úhrada za dílčí plnění Díla prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.
	4. Místem plnění Díla je plocha před MŠ Malkovského 587 v Praze 9 – Letňany. Stavební pozemek se nachází na parcelách: 757/64, 757/173, 757/209, 757/229 a 757/258 v katastrálním území Letňany (400807).
	5. Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné.
2. Předání a převzetí díla
	1. Dodavatel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli:
* veškeré montážní deníky;
* veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
* veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a
* veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
	1. Nebezpečí za škodu na Díle přechází na Objednatele okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
	2. O řádném provedení Díla včetně všech stavebních prací, předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím, sepíší Smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za Objednatele podepisuje Protokol o předání a převzetí Díla pověřený zaměstnanec uvedený v čl. 7 této Smlouvy o Dílo. Pokud bude Dílo dodáváno po částech, sepíší Smluvní strany dílčí Protokol o předání a převzetí Díla na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním Díla rozumí podpis protokolu na poslední část Díla.
	3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo, pokud Dodavatel Dílo neprovede řádně, v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo je dodá poškozené nebo rozbité, dále pokud Dodavatel nedodá potřebnou dokumentaci nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení Díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.
	4. Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami Díla. Odchylka od SoD, kterou Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla.
	5. Dílo je provedeno včas, pokud k předání Díla došlo před nebo nejpozději v den smluvený v této Smlouvě. Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené lhůtě, spočívaly výhradně na straně Objednatele.
	6. Dodavatel je povinen provedené Dílo bez zbytečného odkladu předat Objednateli. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout s náležitou péčí.
	7. V případě, že se na Díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které nebrání užívání Díla, je Objednatel oprávněn Dílo převzít, přičemž uvede, že Dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o předání a převzetí Díla. Pro odstranění případných vad a nedodělků při předání Díla nebránících řádnému užívání Díla bude Dodavateli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v Protokolu o předání a převzetí Díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v Protokolu o předání a převzetí Díla, platí pro odstranění vad Díla lhůta 14 dní od předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Dodavatel v prodlení. O odstranění všech vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla bude v takovém případě sepsán zápis. V případě převzetí díla s vadami dle tohoto odstavce má Objednatel právo uplatnit zádržné z úhrady ve výši 10% z celkové ceny díla se splatností do 10 dnů od úplného odstranění všech vad a nedodělků.
1. Cena za provedení díla
	1. **Cena Díla činí: 308 792,-- Kč bez DPH** (slovy: třistaosmtisícsedmsetdevadesátdvakorun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto SoD. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.
	2. Dodavatel vystaví po dokončení provádění Díla daňový doklad (fakturu) na Cenu Díla, v případě dohody s Objednatelem může vystavit daňový doklad (fakturu) na dílčí plnění v maximální výši dle dokončených prací.
	3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu dle článku 5.2 Smlouvy o Dílo pouze v případě, pokud jsou splněny následující požadavky:
* došlo-li před vystavením faktury k podpisu Protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného Díla resp. v příp. vystavení faktury na dílčí plnění k protokolárnímu předání dílčího plnění Díla;
* hodnota faktury za předané dílčí plnění nesmí být vyšší než hodnota prací zjištěných dle položkového rozpočtu a skutečně provedených prací;
* součet hodnot všech vystavených faktur za dílčí plnění před konečným předáním Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla nesmí být vyšší než 90% z konečné Ceny Díla.
	1. Lhůta splatnosti dílčích daňových dokladů i konečného daňového dokladu je 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
	2. Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na Cenu Díla v plné výši dle faktury Dodavatele odeslána do konce doby splatnosti faktury z účtu Objednatele na účet Dodavatele.
	3. Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla, pokud Dodavatel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji Objednateli nedoručil.
	4. Dodavatel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána *ad hoc.*
	5. Dodavatel nesmí postoupit peněžité pohledávky Dodavatele za Objednatelem, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Dodavatel pohledávku vůči Objednateli postoupí bez předchozího souhlasu Objednatele, pak pohledávka v plném rozsahu včetně příslušenství zaniká.
	6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu, zda je Dodavatel evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení §106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Dodavatele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Dodavatel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle §109a zákona o DPH. Dodavatel se zavazuje strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
	7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále musí zejména obsahovat tyto údaje:
* číslo Smlouvy o Dílo Objednatele, tj. S-2017/04/0036 popřípadě číslo dodatku
* číslo a název investiční akce, tj. **Z 439 – MŠ Malkovského - zřízení manipulačních ploch**
1. Záruka za jakost
	1. Dodavatel poskytuje ve smyslu §2619 ve spojení s §2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré jeho části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou o Dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba u všech montážních prací a stavebních prací pro Objednatele, je vždy nejméně **72** měsíců.
	2. Reklamace vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu v čl. 7 Smlouvy o Dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady Objednatelem. Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá Dodavatel na tel. č. 777 215 232 nebo e-mailové adrese ippos@volny.cz Dodavatel vždy předem oznámí Objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací.
	3. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do provedení její opravy.

6.4 Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností dle této Smlouvy o Dílo po celou dobu plnění veřejné zakázky. Pojistnou smlouvu má Dodavatel uzavřenu na pojistné plnění minimálně 308 792,- u České pojišťovny.

1. Odpovědné osoby
	1. Objednatel pověřil jednáním a úkony v technických a administrativních záležitostech této Smlouvy o Dílo:

xxx

xxx

* 1. Dodavatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této Smlouvy o Dílo:

Pavel Pospíšil tel: xxx, e-mail: xxx

xxx

* 1. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé Smluvní straně doporučeným dopisem.
	2. V souladu s §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je Dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu případné finanční kontroly a obdobně zavázat i své Subdodavatele.
1. ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM DÍLA
	1. Dodavatel prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám.
	2. Dodavatel se zavazuje objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které objednatel utrpí nebo které mu vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatelem účelně vynaložené, pokud takové ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu nebo v souvislosti s porušením jakéhokoliv závazku Dodavatele stanovené v této smlouvě.
2. odpovědnost za vady
	1. Dodavatel odpovídá za vady Díla v rozsahu dle právních předpisů a Smlouvy o Dílo.
	2. Dodavatel je povinen odstranit vady Díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. Dodavatel odpovídá Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.
3. Bezpečnost a ochrana informací

Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této Smlouvy o Dílo, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě o Dílo stanoveno jinak, není žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této Smlouvy o Dílo.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Dodavatel je povinen se při svých činnostech řídit a postupovat dle Zákona o BOZP, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dle nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích a rovněž ostatních právních předpisů zajišťující BOZP.

1. Smluvní pokuty
	1. Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v této smlouvě, zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč. Nárok na náhradu škody způsobenou nesplněním povinností Dodavatele spojených s plněním předmětu smlouvy není uplatněním smluvní pokuty dotčen.
	2. Dle čl. 12.1 této smlouvy nebude postupováno v případě, že bude Dodavatel  v prodlení s provedením a předáním Díla dle čl. 3.3 této smlouvy. V případě prodlení Dodavatele s provedením a předáním Díla dle čl. 3.3 této smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
	3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí Objednatel Dodavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené a splatné částky za každý započatý den prodlení.
	4. Smluvní pokutu dle této smlouvy se Smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, v němž jí byla doručena výzva druhé Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty.
2. Ukončení smluvního vztaHu
	1. Tato smlouva může být ukončena kromě uplynutí sjednané doby písemnou dohodou smluvních stran.
	2. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu provádění díla, a to okamžitě, jestliže Dodavatel:
* porušuje platné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví nebo užitná hodnota díla,
* je v prodlení s dokončením díla o více než jeden měsíc a přes písemné upozornění nevyvíjí odpovídající snahu o odstranění skluzu v plnění díla.
	1. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy je objednatel v prodlení s předáním prostoru staveniště po dobu delší než jeden kalendářní měsíce ode dne podpisu smlouvy.
	2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením od smlouvy před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Tak bude stanovena částka, kterou bude objednatel Dodavateli dlužit za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal Dodavatel neoprávněně od objednatele.
	3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro případ pochybností se smluvní strany dohodly, že odstoupení od smlouvy je druhé smluvní straně doručeno po uplynutí tří dnů od jeho odeslání.
1. závěrečná ustanovení
	1. Tato Smlouva o Dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
	2. Tato Smlouva o Dílo může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.
	3. Tato Smlouva o Dílo, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření.
	4. Tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1751 a § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
	5. Tato Smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této Smlouvy o Dílo. Pokud by se tato Smlouva o Dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy o Dílo.
	6. Pokud by Smlouva o Dílo trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
	7. Dodavatel se současně zavazuje jednat v rámci daného smluvního vztahu tak, aby nedošlo ke spáchání trestného činu včetně spáchání trestného činu ve formě účastenství, který by mohl být kterékoliv ze smluvních stran přičten ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
	8. Dodavatel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky disponovat oprávněním v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
	9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které by mezi nimi v souvislosti s realizací Smlouvy o Dílo mohly vzniknout, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, smluvní strany sjednávají, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí tohoto sporu bude obecný soud Objednatele.
	10. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v platném znění.
	11. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu xxx Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění této smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv oznámením na emailovou adresu: xxx
	12. Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatel obdrží tři (3) a dodavatel jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě o Dílo přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě o Dílo své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy o Dílo.**

**Přílohy Smlouvy o Dílo:**

Příloha 1: Zadávací dokumentace včetně příloh

Příloha 2: Položkový rozpočet

Příloha 3: Projektová dokumentace

-------------------------- --------------------------

Za Objednatele: Za Dodavatele:

Mgr. Ivan Kabický Pavel Pospíšil

starosta jednatel společnosti

V Praze………….. dne ……………… V Praze……….. dne ………………

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |