Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 14.06.2017

ve věci „Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktické v Třeboni“

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: 				Město Třeboň

se sídlem: 				Palackého náměstí 46/II,  379 01,  Třeboň

zastoupené ve věcech smluvních: 	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 					00247618

DIČ:                                                    CZ00247618

(dále jen „objednatel“ na straně jedné )

a

Zhotovitel: 				RED BERRY, SE

se sídlem: 				Křížová 2598/4, Smíchov,  Praha 5, 150 00

zastoupený ve věcech smluvních: 	JUDr. Stanislav Novák – člen představenstva

ve věcech technických: 			Ing. Martin Jaroš

IČ: 					01469975

DIČ: 					CZ01469975

bankovní spojení: 			xxxxxx

č. ú.: 					xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících bodech a článcích:

IV. Doba plnění – doba provedení díla

Začátek  a konec realizace díla	dle SOD		          01.08. – 31.08.2017

Začátek a konec realizace díla dle dodatku č. 1                  10.07. – 10.08.2017

Počátek běhu záruční lhůty	Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků v délce 60 měsíců dle SOD

Důvod posunu doby provedení díla: zhotovitel realizuje v blízkém okolí více specializovaných stavebních dodávek. Z důvodu sjednocení pracovních postupů žádáme o změnu termínu realizace.

Tento dodatek nemá vliv na konečnou cenu dle rozpočtu, záruky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.  Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

V Třeboni, dne                                                                         V Praze, dne 29.06.2017

………………………………………………….	………………………………………………….

za objednatele		                                                                  za zhotovitele

Mgr. Terezie Jenisová                                                                 RED BERRY, SE

starostka města                                                                                    JUDr. Stanislav Novák