Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 19.09.2023

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Atelier Poledne s.r.o.

Sídlo: U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 47121971, DIČ: CZ47121971

Zastoupený: Ing. Lukáš Poledne

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem Atelier Poledne s.r.o. dne 19.09.2023 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č.p. 144, Nová Paka (bývalý klášter paulánů) – II. etapa“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke změně konstrukce krovu dojde ke zvětšení užitné plochy depozitáře a skladových ploch muzea. O této změně bylo rozhodnuto až 30.04.2024 na koordinační schůzce se zástupci městského muzea a památkové péče. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) a vyhotovení výkazů výměr a položkových rozpočtů dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

10 měsíců od podpisu této smlouvy

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 19.09.2023.

V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...........		………………………………………

Ing. Lukáš Poledne		Pavel Bouchner, starosta

Zhotovitel			Objednatel