Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou

Sídlo:             Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ:                  61985953

DIČ:

Zastoupení: Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy

(dále jen „objednatel“)

- Traweko 96 s.r.o.

Se sídlem:          Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupené:      Roman Koutný – jednatel společnosti

IČ:                        25363751

DIČ:                     CZ25363751

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka C, vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 – stavební práce – Venkovní hřiště, SŠ, ZŠ a MŠ Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou.

V.

Lhůta realizace

- Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, bude provedena změna termínu realizace díla a to z důvodu požadovaných změn Objednatele, díle následným vícepracím dochází k úpravě termínu dokončení díla: 28.6.2024.

VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Dohodnutá smluvní cena:

Bez DPH			Kč			1.276.578,33 Kč

21% DPH			Kč			   268.081,00 Kč

Zaokrouhlení		Kč			              -0,33 Kč

Celková cena vč. DPH	Kč			1.544.659,00 Kč

Nová cena – změnový rozpočet č. R-024-024-02

Cena bez DPH					194.812,55 Kč

Sazba DPH je 21%					  40.910,64 Kč

Cena za zhotovení díla včetně DPH ……………………….235.723,19 Kč

Nová cena celkem

Cena bez DPH					1.471.390,88 Kč

DPH 21%						   308.991,64 Kč

Zaokrouhlení					              -0,33 Kč

Cena celkem za zhotovení díla včetně DPH		1.780.382,19 Kč

XI.

Závěrečná ustanovení

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupce smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

XII.

Přílohy

Č. 1 – rozpočet R-024-024-02

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Lipníku nad Bečvou, dne: 5.6.2024

Za Objednatele						Za Zhotovitele

…………………………………………………….				……………………………………………

Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy				Roman Koutný, jednatel