Číslo smlouvy objednatele/číslo zakázky: 23033

Číslo smlouvy zhotovitele : 04-2024

## Dodatek č. 1 - SMLOUVA O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči“ dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: |  | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín |
| Zástupce: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx– oddělení investic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-oddělení investic |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
| Číslo účtu: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: Zápis v OR: Osoba oprávněná k převzetí částí díla: |  | upjeuej u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 náměstek pro investice - Ing. Ladislav Vilímek, případně jiná osoba písemně pověřená náměstkem pro investice |

| Zhotovitel: |  | LT PROJEKT a.s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Kroftova 2619/45, 616 00 Brno |
| Statutární orgán: |  | Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva |
| Zapsán v obchodním rejstříku: |  | u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: |  | 29220785 |
| DIČ: |  | CZ29220785 |
| Číslo účtu: |  | 43-7086690277/0100 |
| Telefon: |  | 533 455 500 |
| E-mail: |  | ltprojekt@ltprojekt.cz |
| ID DS: |  | mf8qzvv |

- Preambule

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 23033 dne 8.3.2024 na akci:

- „Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči“

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je požadavek Objednatele na rozdělení projektové dokumentace na etapy, čímž dochází k úpravě předmětu díla dle čl. 2 Smlouvy.

  - V důsledku tohoto požadavku se mění následující odstavce Smlouvy tak jak následuje:

- Odst. 2.1. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

- 2.1.16. Projektová dokumentace bude zpracována s dělením na 2. etapy v rámci jedné dokumentace (dojde ke vzniku možných provizorií, která budou identifikována až v průběhu vlastních projekčních prací).

- Rozdělení na etapy bude následující:

- - 1.etapa : vše dle zadání, vyjma části v 1.NP – ambulantní trakt, ve strojovně 4.NP se nebude osazovat vzduchotechnická jednotka

- - 2. etapa – 1.NP ambulantní trakt, osazení vzduchotechnické jednotky ve strojovně 4.NP

- Odst. 2.2. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

- 2.2.9. IČ proběhne na obě etapy v rámci jednoho projektu

- Odst. 2.3. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

- 2.3.23. Projektová dokumentace bude zpracována dle předchozího stupně DSP s dělením na 2. etapy v rámci jedné dokumentace. Současně s tím budou odděleně zpracovány soupisy prací a rozpočty

- Odst. 2.5. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

- 2.5.19. Výkon autorského dozoru bude rozdělen na dvě etapy.

  - V návaznosti na bod 4.1.3.1. Smlouvy se mění následující odstavce Smlouvy tak jak následuje:

- Odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

  - Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 6 926 666,- Kč 0 haléřů   (bez DPH)

DPH: 1 454 599,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  8 381 265,- Kč 86 haléřů (vč. 21% DPH)

(slovy: osmmilionůtřistaosmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů)

- Odst. 5.2.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

- 5.2.1.	Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst.2.1. 2 860 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH) DPH 21% 600 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   3 460 600,- Kč 0 haléřů;

- 5.2.3.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 2.3. 3 000 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH) DPH 21% 630 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   3 630 000,- Kč 0 haléřů;

- 5.2.5  Výkon Autorského dozoru při realizaci stavby pro 1. etapu dle odst.2.5. 400 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 84 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 484 000,- Kč 0 haléřů.

- Výkon Autorského dozoru při realizaci stavby pro 2. etapu dle odst.2.5. 100 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 21 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 121 000,- Kč 0 haléřů

- 5.2.6. Výkon Autorského dozoru při dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie pro 1. etapu dle odst.2.5. 40 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 8 400,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 48 400,- Kč 0 haléřů.

- Výkon Autorského dozoru při dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie pro 2. etapu dle odst.2.5. 10 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 2 100,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 12 100,- Kč 0 haléřů

  - Platební podmínky v čl. 6  Smlouvy se mění tak, jak následuje:

- 6.3. 	Výkon AD dle odst. 2.5., při realizaci stavby, bude fakturován po předání a převzetí stavby každé etapy zvlášť. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.

- 5.4.	Výkon AD dle odst. 2.5., při dodávce interiéru a zdravotnické technologie, bude fakturován po předání a převzetí zdravotnické technologie každé etapy zvlášť. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  - Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě a opatřena elektronickým podpisem.

Ve Zlíně dne 11. 6. 2024 el. podpis	V Brně dne 12. 6. 2024 el. podpis

____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva