**SMLOUVA O DÍLO**

**č.: SD/2024/0640**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Mirakulum s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Nad Perchtou 1631. Turnov

PSČ: 466 01 PSČ: 511 01

IČO: 262 340 IČO: 25266454

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25266454

číslo účtu: 121-451/0100 kontaktní osoba: Daniela Kupková

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 734 852 843

kontaktní osoba: Jan Čermák e-mail: kupkova@mirakulum-hriste.cz

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

dále jen **"objednatel"** na straně jedné a dále jen **"dodavatel"** na straně druhé

**I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem plnění této smlouvy je **„realizace nového dětského hřiště Mechová na parcele číslo 66/1 kat. území Mšeno nad Nisou. Realizace hřiště spočívá v instalaci nového pískoviště 2,5x2,5 m s krycí plachtou, opravou a repasováním herních prvků instalovaných v roce 2018 na DH Za Hrází a následnou instalaci na nové místo. Jedná se o vícemístnou pružinovou houpačku kosatka, houpačku hnízdo, pavoučkův domeček a prohazovací lezítko klaun“,** dle předložené cenové nabídky ze dne 2.5.2024 a 10.5.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

**II.**

**Termín plnění**

1. Termín realizace díla je po dohodě stanoven do 31.7.2024
2. Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude dodavatel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín. Pokud dodavatel nedokončí dílo ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci, která činí 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. bod 1) této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za předmět plnění je stanovena do výše 186.133, - Kč bez DPH (225.221, - Kč vč. 21 %DPH).
2. Faktura za realizaci dětského hřiště je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.
3. Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
4. Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději 14 dnů před lhůtou splatnosti.
5. Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.
6. Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.
7. Faktura bude zaslána na e-podatelnu epodatelna@mestojablonec.cz

 **IV.**

 **Záruční doba**

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
4. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Za věcnou správnost smlouvy odpovídá Jan Čermák, který je rovněž technickým zástupcem objednatele.

Příloha:

1. Cenové nabídky
2. Grafický návrh a půdorys dětského hřiště

 V Jablonci nad Nisou dne: V Turnově dne:

 *…………………………….…*  ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová za dodavatele

pověřená vedením odboru městské ekologie

 *……………………….…*

Mgr. Barbora Šnytrová

pověřená vedením oddělení cirkulární ekonomiky