**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**I. Smluvní strany**

(1)

**Objednatel:** **Střední škola a Základní škola, Oselce**

Sídlo: Oselce 1, 335 46 Oselce

 Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

 IČ: 00077691

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

Telefon: 773 771 880

E-mail:

a

 **Zhotovitel: Stavobel Rober Belanec**

 Za Kostelem 566

 335 01 Nepomuk

 IČO: 72225921,

,

**II. Předmět smlouvy**

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje odborně provést pro objednatele dílo:

 **„ Zámecká věž v Oselcích č.p. 1“, SŠ a ZŠ Oselce 1,** oprava střechy na věži - úprava povrchů, podlahy, osazování výplní, bourání , přesun hmot, zednické , tesařské a klempířské práce, nátěry a malířské práce.

 (2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

**III. Předmět díla**

(1)

 Předmětem této SOD je provedení a zhotovení díla: oprava střechy na věži – úprava povrchů, podlahy, osazování výplní, bourání, přesun hmot, zednické, tesařské a klempířské práce, nátěry a malířské práce, vše proběhne pod dohledem Městského úřadu Nepomuk, odbor vedení, oddělení památkové péče.

 **„ Zámecká věž v Oselcích č.p. 1“, SŠ a ZŠ Oselce**

 ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

**IV. Cena díla**

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: **2 927 960,-- Kč** s DPH. ( slovy: dva miliony devět set dvacet sedm tisíc devět set šedesát korun).

 V souladu se zadávacími podmínkami zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

 (2)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, které jsou obsaženy v soupisu prací.

 (3)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

**V. Termíny plnění**

Zahájení prací na díle: 1.7.2024

Dokončení prací: 29.11.2024

**VI. Platební podmínky, fakturace**

(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednavatelem hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Fakturace bude rozdělena do dvou etap.

 (2)

Splatnost faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**VII. ZMĚNA SMLOUVY**

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

**VIII. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ**

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

**IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

(1)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(2)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Oselcích dne: 10.6.2024

 ..……………………………… ………………………………

 za objednatele: za zhotovitele:

 Mgr. Zdeněk Tauchen Belanec Robert

 ředitel