|  |  |  |  | Střešní izolace s.r.o. | IČO: 25 29 37 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dolní Sloupnice 8 | DIČ: CZ 25 29 37 88 |
|  |  |  |  | 565 53 Sloupnice | Tel: xxxxx |
|  |  |  |  | Email: xxxxx | Fax: xxxxx |

SMLOUVA O DÍLO č. S-02-2024

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ“)

- Smluvní strany

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.		IČO: 25923099

Čelakovského 6					DIČ: CZ25923099

Pražské Předměstí					Bankovní spojení: xxxxx

566 01 Vysoké Mýto					Číslo účtu: xxxxx

Zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804

Zastoupený:	xxxxx – jednatelem společnosti

ZHOTOVITEL:

Střešní izolace s.r.o.				IČO: 25293788

Dolní Sloupnice 8				DIČ: CZ25293788

565 53 Sloupnice				Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13669

Zastoupený:	xxxxx – jednatelem společnosti

xxxxx – jednatelem společnosti

- Předmět dodávky:

Oprava izolací a oplechování na ČOV ve Vysokém Mýtě dle přiloženého položkového rozpočtu S-48-2024 ze dne 11.06.2024, který je nedílnou součástí smlouvy.

3.  Čas a plnění dodávky:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení prací			:	VI/2024

dokončení prací		:	VIII/2024

V případě nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje termín provádění prací. Toto bude zapsáno do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

Zhotovitel plní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli.

- Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na základě předložené nabídkové kalkulace na provedení stavebních úprav za celkovou cenu sjednanou ve výši:

# Celkem bez DPH		 	666.058,- Kč

# DPH 21 %			   	139.872,- Kč

CELKEM s DPH	               	805.930,- Kč

Případné vícepráce (větší obsah prací, dodatečné úpravy a veškeré další záležitosti, které vzniknou při provádění dané akce, které nebylo možno předem stanovit) a méněpráce, budou s objednavatelem předem konzultovány a v případě dohody řešeny zápisem ve stavebním deníku a na závěr zakázky vyúčtovány.

5.  Financování díla:

Zadavatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. Po dokončení a předání díla bude vystavena konečná faktura se splatností 14 dní.

6.  Způsob provádění díla:

Za zhotovitele jsou k předání oprávněni:		xxxxx

Za zadavatele jsou k převzetí oprávněni:		xxxxx

7.  Vady a záruky:

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zjištěné vady odstraní zhotovitel v termínech stanovených v předávacím protokolu.

Záruční doba:	Na provedené dílo - 60 měsíců

Na materiály dle jednotlivých dodavatelů.

Záruka se nevztahuje na mechanická a podobná poškození.

8. Zajištění závazků (smluvní pokuty)

Smluvní strany se dohodly, že:

- V případě prodlení zadavatele s úhradou faktury (daňový doklad), zadavatel za jejich opožděnou úhradu zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že bude nedodržen termín provedení díla (který může být prodloužený o nepříznivé počasí), zaplatí zhotovitel zadavateli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení

9. Ostatní ustanovení:

Smlouva může být zrušena pouze písemnou dohodou, stvrzenou statutárními orgány obou smluvních stran, a to pouze za předpokladu, že mezi smluvními stranami dojde k dohodě o vypořádání vzájemných finančních nároků, které ke zrušení smlouvy vyplynou.

Pokud není v předchozím ustanovení této smlouvy uvedeno jinak, platí pro smluvní strany příslušné ustanovení Občanského a obchodního zákoníku.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Platnost smlouvy vzniká podpisem obou smluvních stran.

Zhotovitel je plátcem DPH.

Příloha:

Nabídka S-48-2024 ze dne 11. 06. 2024

Ve Sloupnici						 dne 12. 06. 2024

za zhotovitele: 						za zadavatele:

xxxxx								xxxxx

| Cenová nabídka č. S-48-2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opravy izolací a oplechování na ČOV ve Vysokém Mýtě |  |  |  |  |  |
| Střecha dmychárny |  | m2 |  | 260 | 25 |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - penetrace |  | m2 | 285,00 |  |  |
| - demontáž oplechování |  | bm | 68,00 |  |  |
| - žlab |  | bm | 40,00 |  |  |
| - kotlík |  | ks | 5,00 |  |  |
| - svod |  | bm | 8,00 |  |  |
| - kolena |  | ks | 15,00 |  |  |
| - nátěr atik |  | bm | 30,00 |  |  |
| - přítlačná lišta |  | bm | 25,00 |  |  |
| - vrchní modifikovaný pás |  | m2 | 342,00 |  |  |
| - montáž lepenky |  | m2 | 285,00 |  |  |
| - opracování prostupů |  | ks | 3,00 |  |  |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 211 611 Kč |
| Střecha strojovny kalů |  | m2 |  | 164 | 19 |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - penetrace |  | m2 | 183,00 |  |  |
| - demontáž oplechování |  | bm | 34,00 |  |  |
| - stlučení falců |  | m2 | 164,00 |  |  |
| - podkladní lepenka |  | bm | 164,00 |  |  |
| - přelepení falcu |  | bm | 164,00 |  |  |
| - žlab |  | bm | 20,00 |  |  |
| - kotlík |  | ks | 2,00 |  |  |
| - svod |  | bm | 6,00 |  |  |
| - kolena |  | ks | 6,00 |  |  |
| - nátěr atik |  | bm | 20,00 |  |  |
| - vrchní modifikovaný pás |  | m2 | 219,60 |  |  |
| - montáž lepenky |  | m2 | 183,00 |  |  |
| - opracování prostupů |  | ks | 3,00 |  |  |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 174 650 Kč |
| Střecha vstup zahušťovacích nádrží |  | m2 |  | 20 | 6 |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - penetrace |  | m2 | 26,00 | 75 | 1 950 Kč |
| - stlučení falců |  | m2 | 20,00 | 120 | 2 400 Kč |
| - podkladní lepenka |  | bm | 20,00 | 60 | 1 200 Kč |
| - přelepení falcu |  | bm | 20,00 | 80 | 1 600 Kč |
| - oříznutí okapnice |  | bm | 6,00 | 150 | 900 Kč |
| - žlab |  | bm | 6,00 | 780 | 4 680 Kč |
| - kotlík |  | ks | 1,00 | 650 | 650 Kč |
| - svod |  | bm | 3,00 | 840 | 2 520 Kč |
| - kolena |  | ks | 3,00 | 450 | 1 350 Kč |
| - nátěr atik |  | bm | 6,00 | 290 | 1 740 Kč |
| - vrchní modifikovaný pás |  | m2 | 31,20 | 168 | 5 242 Kč |
| - montáž lepenky |  | m2 | 26,00 | 300 | 7 800 Kč |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 | 32 032 | 2 563 Kč |
| CELKEM |  |  |  |  | 34 594 Kč |
| Střecha garáží kaolis |  | bm |  | 62 |  |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - demontáž oplechování |  | m2 | 104,00 |  |  |
| - žlab |  | bm | 62,00 |  |  |
| - kotlík |  | ks | 6,00 |  |  |
| - svod |  | bm | 36,00 |  |  |
| - kolena |  | ks | 6,00 |  |  |
| - lešení |  | sou. | 1,00 |  |  |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 114 523 Kč |
| oplechování přítokového žlabu k česlům |  |  |  |  |  |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - demontáž oplechování |  | bm | 10,00 |  |  |
| - montáž atipického plechování |  | bm | 10,00 |  |  |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 33 480 Kč |
| 3 Střechy malých objektů |  | m2 |  | 164 | 19 |
| Položka |  | MJ | množství | Cena jednotková | Cena celkem |
| - penetrace |  |  |  |  |  |
| - stlučení falců |  |  |  |  |  |
| - podkladní lepenka |  |  |  |  |  |
| - přelepení falcu |  |  |  |  |  |
| - nátěr atik |  |  |  |  |  |
| - vrchní modifikovaný pás |  |  |  |  |  |
| - montáž lepenky |  |  |  |  |  |
| - oprava střech |  | ks | 3,00 |  |  |
| - přesun hmot |  | % | 0,08 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 97 200 Kč |
| CELKEM oprava ČOV |  |  |  |  | 666 058 Kč |