**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR pro**

**realizaci požadavků** **č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 14. 5. 2024, verze 1.01

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417 na základě poptávky zaslané e-mailem dne 20. 3. 2024 a následných upřesnění, především upřesnění týkající se rozšíření realizace požadavku č. 417 zaslaného e-mailem Ing. Kozákem dne 2. 4. 2024 a připomínek z oponentury zaslaných dne 2. 5. 2024.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 14. 5. 2024.

V rámci realizace budou plněny následující požadavky:

* Požadavek č.413: pro výzvu 2182 - doplnění formuláře žádosti o tlačítko Čestné prohlášení ke střetu zájmů.
* Požadavek č.415: pro výzvu 4181 - změna na formuláři žádosti a šabloně žádosti - odstranění sekce Indikátorů na záložce "Projekt"
* Požadavek č.416: pro výzvu 2182, 4188, 4189 - změna Čestného prohlášení na záložce Doložení ZŘ a pro výzvu 2181 v záložce Veřejná zakázka.
* Požadavek č.417: pro výzvu 2182, 4188, 4189 - nasazení kontroly CRIBIS na dlaždici Doložení ZŘ na dodavatele a subdodavatele + Implementace CRIBISu do výzev 3193, 4180, 4189

**Pracnosti uvedené v dokumentu a harmonogram realizace jsou platné pouze v případě, že bude realizace všech požadavků objednána a prováděna společně.**

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417 budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417*** | **x** |
| 1.1. | Analytické práce spojené s realizací pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417 | 6 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417 | 2,5 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 413, č. 415, č. 416 a č. 417*** | **X** |
| 2.1 | **Požadavek č.413: pro výzvu 2182 - doplnění formuláře žádosti o tlačítko Čestné prohlášení ke střetu zájmů.**Budou provedeny následující úpravy:1. Do formuláře žádosti pro dílčí výzvu 2182 na záložku Čestná prohlášení bude doplněno tlačítko Čestného prohlášení ke střetu zájmu., viz např. form DV 4181. Tlačítko bude přístupné jen u projektů DV 2182, které žadatel podá po nasazení verze s touto úpravou.
2. Vytvořit nový formulář ČP dle podkladů MPO (zaslala paní Dulavová)
 | 5 |
| 2.2 | **Požadavek č.415: pro výzvu 4181 - změna na formuláři žádosti a šabloně žádosti - odstranění sekce Indikátorů na záložce "Projekt"** Budou provedeny následující úpravy:1. Zrušení sekce indikátorů na formuláři žádosti pro výzvu 4181 a zrušení kontroly vyplněnosti indikátorů na podání
2. Úprava šablony žádosti - zrušení sekce indikátorů
 | 2 |
| 2.3 | **Požadavek č.416: pro výzvu 2182, 4188, 4189 - změna Čestného prohlášení na záložce Doložení ZŘ a pro výzvu 2181 v záložce Veřejná zakázka.**Budou provedeny následující úpravy:1. Vytvořit nový formulář ČP dle podkladů MPO (zaslala paní Dulavová - příloha "nový vzor ČP od 21.3.24")
2. U projektů DV 2182, 4188, 4189 bude nový formulář zapracován do formuláře Doložení zadávacího řízení - bude se zobrazovat pro vyplnění pouze u nových doložení zadávacího řízení (Poznámka: otvírá se na detailu žádosti na dlaždici Doložení zadávacích řízení). V již existujících Doložení zadávacího řízení musí zůstat stávající formulář!
3. U projektů DV 2181 bude nový formulář zapracován do formuláře Veřejné zakázky - bude se zobrazovat pro vyplnění pouze u nových Veřejných zakázek (na detailu žádosti na dlaždici Veřejné zakázky projektu). V již existujících Veřejných zakázkách musí zůstat stávající formulář.
 | 7,5 |
| 2.4 | **Požadavek č.417: pro výzvu 2182, 4188, 4189 - nasazení kontroly CRIBIS na dlaždici Doložení ZŘ na dodavatele a subdodavatele + Implementace CRIBISu do výzev 3193, 4180, 4189**Budou provedeny následující úpravy:1. Pro výzvu 2182 - NPO 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Pro výzvu 4188 - NPO 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementuPro výzvu 4189 - NPO 3/2024 - Zpracování místní energetické koncepceStávající stav: V detailu žádosti je záložka Doložení zadávacích řízení se seznamem Zadávacích řízení, ze které se otvírá detail ZŘ se záložkou Dodavatelé a subdodavatelé (daného ZŘ).Nový stav: V detailu jednotlivého Dodavatele a Subdodavatele přibude sekce CRIBIS (popis sekce CRIBIS viz níže)Pozn.: porovnávání údajů mezi CRIBIS a AIS probíhá na úrovni subjektu (vyhledávacím parametrem je IČO a z CRIBIS jsou vráceny výsledky). Při dotazu do CRIBIS není důležité na jaké pozici se v AIS subjekt vyskytuje (zda je to žadatel, dodavatel, subdodavatel).Popis sekce CRIBIS:Tlačítko „Načíst data“ pokud ještě nebyly staženy údaje z CRIBIS (mimo sankční seznamy), tak provede dotaz do CRIBISTlačítko Zobrazit data zobrazí detail CRIBIS viz Popis detailu CRIBISNaposledy načtená data datum posledního dotazu do CRIBIS (kromě sankčních seznamů)Naposledy načtené sankční seznamy - datum posledního dotazu do CRIBIS (pouze sankční seznamy)1. Pro výzvu 3193 - NPO 3/2023 M-EKIS Mobilní energetická, konzultační a informační střediska

Stávající stav: v detailu žádosti je záložka Žadatel se sekcí CRIBISNový stav: Beze změny - rozšíření není potřeba, již bylo realizováno.1. Pro výzvu 4180 - NPO 1/2024 - Energetické konzultační a informační středisko EKIS

Pro výzvu 4188 - NPO 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementuPro výzvu 4189 - NPO 3/2024 - Zpracování místní energetické koncepceStávající stav: V detailu žádosti je záložka Žadatel.Nový stav: Na záložce Žadatel, v sekci Informace o žadateli přibude sekce CRIBIS, viz popis sekce výše1. Doplnění informací o statutárech měst a obcí.

Na rozhraní bude doplněno načítání údajů o statutárech měst a obcí z elementu OtherRelationsList.Bude upraveno načítání seznamu statutárů - rozšíření o OtherRelationsList. | 12,5 |
| ***3*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 3.1 | Ověření procesu a funkčnosti | 4 |
| 3.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí | 2 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **41,5** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 5,00 | - | - |
| 2.2 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | 1,20 | 2,80 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2,5** | **0** | **0** | **7,2** | **31,8** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000** | **7 000** | **6 200** | **6 000** | **6 800** | **6 800** | **5 100** | **6 200** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0** | **17 500** | **0** | **0** | **48 960** | **216 240** | **0** | **0** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **282 700 Kč** |

# Harmonogram realizace

Realizováno bude na základě objednávky do 12 pracovních dnů od účinnosti objednávky.

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.