IIHIIIHIII

2024004725

|  |  |
| --- | --- |
|  | SMLOUVA O DÍLO |

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, uzavřená mezi

|  |  |
| --- | --- |
|  | (dále jen „smlouva") |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ..............​...........​...​........​..............................​.....​.......​.......​...... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen *„objednáte?)*

|  |  |
| --- | --- |
| aJméno: | **BAREKO služby s.r.o.** |
| Sídlo: | Školská 689/20, 110 00 Praha |
| Jednající: | Bohumír Hlaváč |
| Kontaktní osoba: | .......​................... |
| IČO: | 09767053 |
| DIČ: | CZ 09767053 |
| Zápis v OR: | Městský soud v Praze oddíl C, vložka 342215 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | 2301913072/2010 |

(dále jen *„zhotovíte?)*

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě lapolu v objektu výjezdové základny ZZS JmK v Blansku, K.H.Máchy 2342/17 a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z této přílohy. Součástí díla je rovněž likvidace suti, průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve Ihůtě nejpozději do **30. 9. 2024** od nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním *a* převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-Ii se na předávaném díle., váda, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky. \'
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: **99491,-** Kč bez DPH, tj. **120384,-** Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je obsažen v příloze této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle cl. 6. této smlouvy je splatná po splněni závazku k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: ............................ a ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P24V00001684. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nebude-Ii faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručeni opravené faktury objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla provozní deník, obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plněni závazku zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zpracovat technickou zprávu o provedeni díla, a to 1 x v písemné podobě a v el. podobě. Objednatel je oprávněn nahlížet do dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření.
10. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
11. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
13. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany *zavazují* podřizovat s tím, že náklady na vyhotoveni tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
14. Nepřikroči-li zhotovitel k odstraněni vady ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy nebo v ném z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
15. Pro případ prodleni zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 11 této smlouvy ve Ihutě podle čl. 12 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení
16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny
17. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši
18. Neni-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust § 2586 a násl občanského zákoníku
19. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele Předpokladem uzavřeni této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl 1 až 23 této smlouvy Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust § 1740 odst 3 občanského zákoníku.
20. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran
21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanoveni zákona č 340/2015 Sb o registru smluv
22. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
23. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8 dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

V Brně dne

V Brně dne 31 5.2024

za zhotovitele

MUDr Hana Albrechtová ředitelka za objednatele

Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | 0 0 | JKSO |  |
| Objekt | Název objektu | SKP |  |
| 01 | sanace jímky | Měrná jednotka |  |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 1111 | rekonstrukce jímky- myčka ZZS JMK Blansko | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | 0 |  |  |
| Objednatel |  |  |  |
| Dodavatel |  | Zakázkové číslo | 1111 |
| Rozpočtoval |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady | Ostatní rozpočtové náklady |
| ZRN | HSV celkem | 90 446 | Ztížené výrobní podmínky | 3 799 |
| PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | 0 |
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništni doprava | 5 246 |
| ZRN celkem | 90 446 | Zařízeni staveniště | 0 |
|  |  | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 90 446 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 99 491 | Ostatní náklady celkem | 9 045 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| JménoDatum :Podpis | Jméno:Datum :Podpis | Jméno :DatumPodpis: |
| Základ pro DPH 21,0 | % | 99 491 Kč |
| DPH 21,0 | % | 20 893 Kč |
| Základ pro DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH 0.0 | % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | 120 384 Kč |

Poznámka

Bareko služby s.ro
Školská 689/20, 110 00 Praha
IČ. 09767053 DIČ: CZ09767053
wwwbareko.cz

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt | 1111 rekonstrukce jímky- myčka ZZS JMK Blansko 01 sanace jímky | Rozpočet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |
| 1 | 073879111R00 | Odstranění osazených stupadel v jímce | kus | 6,00 | 950,00 | 5 700,00 |
|  | *Celkem za* | *1 Zemni práce* | 5 700,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |
| 2 | 434191462R00 | D+M stupadel-vidlicová | kus | 6,00 | 1 565,00 | 9 390,00 |
|  | *Celkem za* | *4 Vodorovné konstrukce* | 9 390,00 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchu vnitřní |
| 3 | 610452101R00 | Vnitř omítka s přísadou na zvýšeni vodotěsn doplnění nerovnosti stěn a podlah 30% | m2 | 6,20 | 2 230,00 | 13 826.00 |
|  | *Celkem za* | 61 *Úpravy povrchů vnitřní* | 13 826,00 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchu vnější |
| 4 | 627471111U00 | Reprof stěn sanač malta 1vrst 1cm ERGELIT nataženi | m2 | 16,00 | 2 530,00 | 40 480,00 |
| 5 | 627471211U00 | Reprof podlah sanač malta 1vrst 1cm-ERGELIT natažení | m2 | 5,00 | 2 430,00 | 12 150,00 |
|  | *Celkem za* | 62 *Úpravy povrchů vnější* | 52 630,00 |
| Díl: | 8 | Trubní vedeni |
| 6 | 899501411R00 | Stupadla šachtová vidlicová s vysek otvoru, beton | kus | 6,00 | 850,00 | 5 100,00 |
|  | *Celkem za* | 8 *Trubní vedeni* | 5 100,00 |
| Díl: | 9 | Technická zpráva, provozní deník |
| 6 | 555541411R00 | Technická zpráva, provozní denik | kus | 1,00 |  |  |
|  | *Celkem za* | *9 Technická zpráva, provozní denik* |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |
| 7 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | ks | 4,00 | 950,00 | 3 800,00 |
|  | *Celkem za* | 99 *Staveništní přesun hmot* | 3 800,00 |

Bareko služby s.r.o.
Školská 689/20, 1W 00 Praha
​.....​................​........​.....................
​...............

