DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.2024216 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27.5.2024

1. Objednatel:

název:	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

sídlo:	Luže - Košumberk 80, 538 54 Luže

zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkem HTS

IČO:	00183024	DIČ:	CZ00183024

státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací

listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

tel a fax:	xxxxxxxxxxxxxxx

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

- ve věcech technických a převzetí díla jednat:    xxxxxxxxxxx, ved. PRO

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název:	Petr Michalíček

sídlo: 	Kaštanka 417, 538 54 Luže

IČO:			60922052

Tel a fax: xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

- Uvedená smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek IV Cena

Dohodnutá cena díla se z 40ti již provedených hodin zvyšuje o dalších 112 hodin a cena se tímto navyšuje o dalších 201 600,- kč bez DPH

Celková cena za překatrování zeminy je:

273 600,- Kč bez DPH

DPH 21%  57 456 Kč

Celkem cena vč. DPH 331 056 Kč

Důvodem je velké množství zeminy, kterou za původní smluvní čas není možné překatrovat.

4.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom  obdrží  každá ze smluvních stran.

5.

Smluvní strany prohlašují, že dodatkem neupravená ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27.5.2024  zůstávají v platnosti.

V Luži dne ……………….	   			     	V Luži dne ……………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxx

náměstek HTS