SMLOUVA O DÍLO

(o poskytování prací a služeb)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatelem :  Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9,  příspěvková organizace

Zastoupeným: Ing. Pavlem Selešim

IČO: 65990722

Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: 19-1552510257/0100

a

2. Zhotovitelem:    Vetešník Martin

Živcových 305

155 00 Praha 5

IČO: 75513331

CZ7810060467

Bankovní spojení: 1822694173/0800

I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede renovaci podlahy třídy 2.A dle následujícího  rozpisu:

Renovace parket + povrchová úprava olej 63 m2 56 070, cena za 1 m2 890,- Kč

Doprava  1 000,- Kč

Zhotovitel se zavazuje provést renovace podlah dle výše uvedeného rozpisu v termínu          8. - 19.7.2024. V případě nedodržení sjednaného termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli penále ve výši 0,05% z celkové částky zakázky denně. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací a služeb ve výši dle článku II. této smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní cena odpovídající rozsahu a druhu prací specifikovaných v bodě  I.  je

69 055,- Kč, v této ceně je zahrnuta i DPH. Cena bez DPH je 57 070,- Kč

2. Smluvní cena  bude hrazena fakturou vystavenou zhotovitelem ( dílčí plnění ve výši 50% odsouhlasené cenové nabídky) do 30. 6. 2024 na účet zhotovitele a  fakturou vystavenou po převzetí zakázky objednatelem (konečné plnění výši 50%  odsouhlasené cenové nabídky ).

3. Úhrada faktury objednatelem bude provedena do 7 dní od jejího vystavení.

V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení z nezaplacené částky.

III.

Odpovědnost za vady

1. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do tří dnů ode dne provedené služby nebo práce nebo doby, kdy měla být tato provedena.

2. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu práce nebo služby.

3. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.

4. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.

IV.

Práva a povinnosti účastníků

a) Zhotovitel odpovídá objednateli:

- za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a služeb, za dodržování čs. norem a předpisů při používání materiálu,  za škody na majetku objednatele, event. zdraví pracovníků a návštěvníků objednatele, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb , používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným čs. normám.

- za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele.

- za odevzdání všech věcí nalezených vlastními pracovníky na místech výkonů sjednaných prací a služeb pověřeným pracovníkům objednatele.

- za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu prací a služeb.

b) objednatel se zavazuje:

- poskytovat zhotoviteli v rámci provádění sjednaných prací a služeb bezúplatně vodu a elektrickou energii.

- pro potřeby zhotovitele vyčlenit odpovídající uzamykatelné prostory pro uskladnění technických prostředků a materiálů, prostory pro převlékání pracovníků zhotovitele, odpovídající počtu pracovníků zajišťujících sjednané práce a služby a přístup vedoucích pracovníků zhotovitele k telefonnímu přístroji pro služební účely a potřeby, které jsou v zájmu obou smluvních stran.

Příslušné prostory se zavazuje zhotovitel převzít a po ukončení platnosti smlouvy je předat ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení zpět objednateli. Užívání vyčleněných prostorů bude bezúplatné.

- vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce.

V.

Ostatní ujednání

1. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.

2. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

3. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.

4. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně s měsíční výpovědní lhůtou pro nesplnění podstatných smluvních povinností, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Z jiných důvodů nebo i bez udání důvodů je tuto smlouvu možno vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, přičemž písemná výpověď musí být doručena druhé straně nejpozději 6 měsíců před koncem smluvního roku.

5. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje opakované prodlení s placením smluvní ceny nebo její části.

Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje opakované poskytování nekvalitních prací a služeb, na které byl zhotovitel opakovaně bezvýsledně písemně upozorněn.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

7. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních a je ji možno měnit pouze písemně odsouhlasenými dodatky.

V Praze dne 15.6.2024

..................................................			.....................................

objednatel 						zhotovitel