SMLOUVA O DÍLO

MUZ/159/2024

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Muzeum hlavního města Prahy

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 – Staré Město

Zast. : RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

Plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. :

(dále jen „objednatel“)

a

ARBORSERVICES – Šolc s.r.o.

IČO: 09377549

DIČ: CZ09377549

Se sídlem: Obsiny 130, 155 31 Praha 5 – Lipence

Zápis v OR: Městský soud v Praze sp. zn. C 335384

Zast. : Markem Šolcem, jednatelem

Plátce DPH

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. ú. :

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět a účel smlouvy.

Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2. tohoto článku, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

- Předmětem plnění je 3. etapa arboristických zásahů v Zámeckém areálu Ctěnice, ve specifikaci a za cenu dle nabídky zhotovitele č. 24NA00066, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „předmětné plnění“ nebo „dílo“).

Článek II.

Doba plnění.

Předání a převzetí

- Předmětné plnění bude vykonáno v době od 20. 05. 2024 do 20. 06. 2024

- Dílo bude předáno a převzato při předávacím řízení za účasti oprávněných zástupců obou stran, při kterém bude provedena kontrola řádného splnění všech položek díla dle nabídky. Při předávacím řízení bude sepsán předávací protokol ve 4 originálních vyhotoveních, datovaných a podepsaných oběma stranami, ve kterém bude potvrzeno předání a převzetí díla bez vad a nedodělků („převzato“, dále jen „úspěšná přejímka“), nebo popřípadě konstatovány a popsány zjištěné vady a nedodělky. V případě vad a nedodělků objednatel dílo nepřevezme a vyzve zhotovitele k jejich odstranění. V takovém případě bude do protokolu zapsáno „nepřevzato“ a termín jejich odstranění a nové přejímky. Každá ze stran převezme po dvou vyhotoveních datovaného a obou-stranně podepsaného protokolu.

- Skončí-li přejímka s výsledkem „převzato bez vad a nedodělků“, může zhotovitel fakturovat dle článku III. odst. 2. smlouvy. Skončí-li přejímka s výsledkem „nepřevzato“, zhotovitel fakturovat nemůže a musí vyčkat příští – úspěšné – přejímky.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Cena díla je určena nabídkovou cenou obsaženou v nabídce zhotovitele uvedené v článku I. odst. 2. této smlouvy a činí:

318.250.- Kč bez DPH;

66.832,50 Kč DPH;

385.082,50 Kč včetně DPH.

Tato cena je konečná a nejvýše přípustná.

- Do 5 pracovních dnů od úspěšné přejímky zhotovitel vystaví a objednateli zašle daňový doklad na zaplacení sjednané ceny (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti dle platných právních předpisů a musí k ní být jako povinná příloha přiloženo 1 vyhotovení předávacího protokolu. Fakturu může zhotovitel vyhotovit v tištěné podobě a zaslat ji poštou doporučeně nebo doručit osobně objednateli na adresu jeho sídla, uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo ji může vyhotovit elektronicky a zaslat objednateli na adresu faktury@muzeumprahy.cz nebo cestou datové schránky.

- Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- V případě, že faktura bude obsahovat chyby nebo nedostatky nebo nebude přiložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn ji do 5 pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s vytčením nedostatků. Vrácením faktury se zastavuje běh její splatnosti. Zhotovitel je pak povinen fakturu příslušným způsobem opravit nebo doplnit a znovu zaslat objednateli. Lhůta splatnosti bude v takovém případě počítána znovu, tj. od data doručení opravené a doplněné faktury, za předpokladu, že opravená faktura je již bezvadná.

- Dnem zaplacení se rozumí den odepsání placené částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. Placení lze realizovat pouze bezhotovostně. Zálohy se neposkytují.

Článek III.

Sankce

- Při prodlení s dokončením díla oproti lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel právo účtovat objednateli poplatek z prodlení ve výši dle aktuálně platného vládního nařízení o poplatcích z prodlení.

Článek IV.

Ustanovení závěrečná

- Ve všem ostatním, co není touto smlouvou zvláště upraveno, platí mezi stranami úprava jejich vztahů, práv a povinnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisů souvisejících, v platném znění.

- Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, s výpovědní dobou 15 kalendářních dnů. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, avšak pouze z důvodů daných občanským zákoníkem.

- Obě smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem smlouvy plně obeznámeny a zcela odpovídá jejich vůli, pročež jej svými statutárními zástupci podepisují. Před podpisem se strany dohodnou, zda budou podepisovat fyzicky nebo elektronicky. Pro případ fyzických podpisů se stanoví, že smlouva bude dána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom exempláři.

Příloha č. 1 jako nedílná součást této smlouvy:

Nabídka zhotovitele č. 24NA00066 ze dne 7.5.2024

V Praze dne 10. 05. 2024                                         V Praze dne 17. 05. 2024

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:

RNDr. Ing. Ivo Macek                                               Marek Šolc

ředitel                                                                         jednatel