REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:	21. ZŠ Plzeň - Slovany - hřiště

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
| T risport Havel s.r.o. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Petr Šabek, DiS. | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

| Cena bez DPH |  |  |  | 3 140 429,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 3 140 429,35 | 659 490,16 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 3 799 919,51 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0

Stavba:	21. ZŠ Plzeň - Slovany - hřiště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:	Petr Šabek, DiS.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01	stavební část

3 140 429,35	3 799 919,51

3 140 429,35	3 799 919,51

Strana 2 z 6

krycí list soupisu prací

Stavba:

21. ZŠ Plzeň - Slovany - hřiště
Objekt:

01 - stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Petr Šabek, DiS. | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 3 140 429,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 140 429,35 |  |  | 21,00% | 659 490,16 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 3 799 919,51 |

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 3 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21. ZŠ Plzeň - Slovany - hřiště

Objekt:

01 - stavební část

| Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | Petr Šabek, DiS. |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 3 140 429,35 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 022 829,35 |
| 1 - Zemní práce | 144 898,64 |
| 2 - Zakládání | 50 227,20 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 493 780,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 85 685,20 |
| 997 - Přesun sutě | 242 219,60 |
| 998 - Přesun hmot | 6 018,71 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 117 600,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 117 600,00 |

Strana 4 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21. ZŠ Plzeň - Slovany - hřiště

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:	Petr Šabek, DiS.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 3 140 429,35 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 022 829,35 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 144 898,64 |  |
| 1 | K | 111251101 .R | Odstranění kořenů | m2 | 50,00000 | 340,00 | 17 000,00 |  |
| 2 | K | 113102211 .R | Odstranění Tartan guma 20mm | m2 | 157,00000 | 330,00 | 51 810,00 |  |
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 2n m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 157,00000 | 30,00 | 4 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107242 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 48,00000 | 210,00 | 10 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https //podminkv urs cz/item/CS URS 2024 01/113201111 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 12,00000 | 320,00 | 3 840,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/122251101 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 15,36000 | 1 280,00 | 19 660,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 0,4*0,8*48 Součet |  | 15.36000 15.36000 |  |  |  |

|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 162751117 | naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 27,36000 | 260,00 | 7 113,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

VV

VV

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751117

12+15,36

Součet

' voaorovne přemístěni vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
nnn

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751119

27.36000

27.36000

162751119

m3

273,60000

40,00

10 944,00 CS ÚRS 2024 01

| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do | t | 50,61600 | 390,00 | 19 740,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |

Online PSC

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171201231

27,36*1,85

Součet

50.61600

50.61600

D 2

Zakládání

50 227,20

| 10 | K | 274313711R | Základy z betonu prefabrikované dílce | m3 | 15,36000 | 3 270,00 | 50 227,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/274313711

0,4*0,8*48

Součet

15.36000

15.36000

8

K

Online PSC

D 5	Komunikace pozemní	2 493 780,00

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/576146311

Strana 5 z 6

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 589181112.R | Nový povrch EPDM | m2 | 157,00000 | 3 050,00 | 478 850,00 |  |
| 18 | K | 589811121 | Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 8 cm | m | 1 445,00000 | 130,00 | 187 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/589811121 |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 85 685,20 |  |
|  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 916231213 | zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 48,00000 | 440,00 | 21 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/916231213 |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 48,96000 | 160,00 | 7 833,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 48,96000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 48,96000 |  |  |  |
|  |  |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 938908411 | podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 1 261,00000 | 10,00 | 12 610,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/938908411 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 11,52000 | 3 830,00 | 44 121,60 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | httos.V/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/961044111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*0,6*48 |  | 11,52000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,52000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 242 219,60 |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 997013601 | (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 42,43000 | 1 880,00 | 79 768,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos^/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013601 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 76,68-30,14-4,11 |  | 42,43000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 42,43000 |  |  |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 997013645 | (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 30,14000 | 2 160,00 | 65 102,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013645 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "živice"30,14 |  | 30,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,14000 |  |  |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 997013847 | (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | t | 4,11000 | 9 320,00 | 38 305,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos^/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013847 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "tartan" 4,11 |  | 4,11000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,11000 |  |  |  |
| 26 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 76,68000 | 210,00 | 16 102,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httns//nodmink\/ urs cz/item/CS URS 2024 01/997231111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 997231119 | vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km | t | 1 456,92000 | 20,00 | 29 138,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997231119 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 76,68*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1 456,92000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 456,92000 |  |  |  |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 997231511 | vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | t | 76,68000 | 180,00 | 13 802,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997231511 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6 018,71 |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 998225111 | monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 46,29774 | 130,00 | 6 018,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998225111 |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 117 600,00 |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 117 600,00 |  |
| 30 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,00000 | 60 000,00 | 60 000,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | httns //nodmink\/ urs cz/item/CS URS 2024 01/030001000 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 030001001R | Ochranna povrchu příjezd na tartan OSB tl.22mm D+M | m2 | 160,00000 | 360,00 | 57 600,00 |  |

Strana 6 z 6