**DOHODA**

o provedení záchranného archeologického výzkumu   
podle § 22 odst. 1 zákona   
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění   
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

MEZI

OBJEDNATELEM:

ZASTOUPENÝM: BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČÍSLO ÚČTU:

IČO:

MIKROELEKTRONIKA SPOL. S.R.O. DRÁBY 849

566 01 VYSOKÉ MÝTO

ING. MICHALEM SATRAPOU

15029221

A

ZHOTOVTTELEM:

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČÍSLO ÚČTU:

IČO:

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

A. V. Šembery 125

566 01 Vysoké Mýto

jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea

372331

I. Předmět dohody   
Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:

Vysoké Mýto, přístavba průmyslové haly a zpevněné plochy firmy Mikroelektronika spol. s.r.o. — záchranný   
archeologický výzkum zjištěných archeologických situací

II. Způsob a termín plnění

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: červen 2024

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatelem.

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.