DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo

- ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0515/23

- ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 841/KBFU/007/2023

Stavba SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:				Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby			xxxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby			xxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor: 					xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Společnost Most Napajedla

Správce společnosti: 				STRABAG a.s.

Sídlo:	       					Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Zápis v obchodním rejstříku:	 			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO:	 					60838744

DIČ: 						CZ60838744

Zastoupený: 					Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista

Bankovní spojení:	 				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú. 5061885001/2700

Druhý společník:					FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:						Mlýnská 68, Brno, 602 00

Zápis v obchodním rejstříku:				Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO:						25317628

DIČ:						CZ25317628

Zastoupený:					Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Třetí společník:					STRABAG Silnice a.s.

Sídlo:						Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Zápis v obchodním rejstříku:				Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

IČO:						45359041

DIČ:						CZ45359041

Zastoupený:					Ing. Martin Bašár, předseda představenstva

Ing. Lukáš Přibyl, místopředseda představenstva

jako společníci společnosti s názvem „Společnost Most Napajedla“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 27. 6. 2023.

Korespondenční adresa: 				Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. č.účtu: 131-0212080217/0100

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí:					xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 12. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0515/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 111 459 359,19 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 868 199,97 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 301 896,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 113 025 663,16 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 191 Dopravně inženýrská opatření

Při jednání o úplné uzavírce mostu ev. č. 49725-1 byly ze strany zástupců Policie ČR a silničního správního úřadu vzneseny další požadavky na přechodné dopravní značení. Vzhledem k rozsahu úprav bude odečtena část položky „Přechodné dopravní značení – komplet vč. dodávky, montáže, demontáže, nájmu“ v rozsahu 599 dnů.

Doplněny budou položky, vztahující se k přechodnému dopravnímu značení uzavírky mostu a cyklostezky a vyznačení objízdné trasy autobusu v rozsahu vydaného stanovení přechodné úpravy provozu Městským úřadem Otrokovice a Krajským úřadem Zlínského kraje v době 1.5.2024 – 31.10.2025, včetně zřízení vyhrazeného pruhu pro veřejnou linkovou dopravu.

- Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem					113 025 663,16 Kč

DPH 21 %						   23 735 389,26 Kč

Cena celkem vč. DPH 					136 761 052,42 Kč

(slovy jednostotřicetšestmilionůsedmsetšedesátjedentisícpadesátdva korun českých, 42/100)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 17.6.2024 | V Olomouci dne 6.6.2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel – správce společnosti: |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. | STRABAG a. s. |
| …………………………………….…………………………………….. Ing. Bronislav Malý, ředitel | ………………………………………….. …………………………………………… Ing. Jan Hýzl Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. prokurista prokurista V Brně dne 14.6.2024 Zhotovitel – druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ……………………………………………………………. Ing. Pavel Borek, člen představenstva V Praze dne 10.6.2024 Zhotovitel – třetí společník: STRABAG Silnice a.s. ……………………………………………. ……………………………………………. Ing. Martin Bašár Ing. Lukáš Přibyl předseda představenstva místopředseda představenstva |