|  |
| --- |
| Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a v souladu s instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP-34/2019-OPR-SP na základě postupů mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): |
| **SMLOUVU O DÍLO č. OP-24-0085 dále také „Smlouva“**  |
| Objednatel  | Zhotovitel |
| Česká republika - Nejvyšší soud | LAMA solar technologies s.r.o. |
| Burešova 571/20, Brno-Veveří, 60200 | Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice |
| Zastoupena: **JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D.**, předsedou Nejvyššího soudu  | Zastoupena: **Ing. Bedřich Koukal**, jednatel**Ing. David Lamich, Ph.D.**, jednatelZapsán v OR vedeném KS v Brně, sp. značka: C 114800 |
| Kontaktní osoba: **XXXXXXXXXXXXXXX**ředitel správy soudutel.: +420 XXXXXXXXe-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX | Fakturační adresa: Objízdná 1777, 765 02 Otrokovicee-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: +420XXXXXXXX |
|  | **Korespondenční adresa:** Čs. armády 1884/1a, 748 01, HlučínXXXXXXXXXXXXX, +420**XXXXXXXX** |
| IČ: | 48510190 | IČ: | 08443009 |
| DIČ: | není plátcem DPH | DIČ: | CZ08443009 |
| Banka: | Česká národní banka, Brno | Banka: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 32723641/0710 | Číslo účtu: | 123-881080257/0100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoby oprávněné za Objednatele:** | **Jméno, Příjmení:** | **Telefon, e-mail:** |
| ve věcech obchodních a smluvních: | JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. | … |
| ve věcech technických a realizačních: | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoby oprávněné za Zhotovitele:** | **Jméno, Příjmení:** | **Telefon, e-mail:** |
| ve věcech obchodních a smluvních: | XXXXXXXXXXX | +420 XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX |
| ve věcech technických a realizačních: | XXXXXXXXX | +420 XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX |
| 1. **Předmět Smlouvy:**

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na základě doručené a odsouhlasené cenové specifikace „P1\_CenovaSpecifikace\_240521.pdf“ ze dne 21. 5. 2024, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, provést pro Objednatele níže specifikované Dílo, která bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení a dále pro budoucí zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu díla (dále také „cena“), to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.. Dílem se rozumí zpracovaní projektové dokumentace (dále jen „PD“), ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro výběr budoucího zhotovitele stavebního díla realizovaného na základě předmětné PD včetně projednání PD s příslušnými orgány státní správy a zapracování jejich připomínek. 1. **Specifikace Díla:**

Zhotovení Díla „zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby pro stavbu FVE“ (číslo zakázky: OP-24-0085) s vlastnostmi a v místě dle příloh ke Smlouvě a v termínu provedení dle přílohy č. 2 od uzavření Smlouvy. Bližší specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní harmonogram provádění Díla je obsažen v příloze č. 2 této Smlouvy. Součástí PD bude i položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet (včetně „slepého“). V položkovém výkazu výměr nesmí být uvedeny konkrétní typy nebo obchodní názvy navrhovaných výrobků či zařízení. Technické parametry výrobků a zařízení musí být popsány takovým způsobem, aby uchazeč mohl při vypracování nabídky na realizaci zvolit příslušný výrobek nebo zařízení dostupné na trhu;Dílem je i provedení průzkumných přípravných a souvisejících prací, zajištění vstupních podkladů: zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčené části objektu, provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro provedení projektové dokumentace, případné provedení sond a zajištění dalších potřebných vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace;PD pro provádění Stavby bude zpracována, dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (součástí je soupis prací s výkazy výměr, a to jednak oceněný a neoceněný, a kontrolní rozpočet);PD bude vypracována v souladu s příslušnými, v současnosti platnými, právními předpisy a normami, tzn. Českými technickými normami a evropskými normami týkajících se otázek bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí včetně návaznosti na případné další profese (elektro, stavební část, ZTI,… a dále);Součástí zhotovování PD bude rovněž průběžné projednávání PD s objednatelem. Objednatel předpokládá realizaci výrobního výboru zpravidla 1 x za 14 dní osobní nebo videokonferenční formou. Osobní forma se bude realizovat v sídle Objednatele;Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s náležitou odbornou péčí. Dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k PD. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 1. **Cena za Dílo:**
 |
| Cena za Dílo (Kč bez DPH) | 405 344,00 | Cena za Dílo (Kč vč. 21% DPH) | **490 466,24** |

|  |
| --- |
| 1. **Smluvní pokuty a úrok z prodlení:**
2. V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení se zhotovením Díla, má Objednatel právo uplatnit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH.
3. V případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoli svého splatného závazku dle této Smlouvy, má Zhotovitel právo uplatnit za každý započatý den prodlení Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z dlužné částky.
4. **Způsob úhrady ceny a platební podmínky**

Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná. Cenu Díla je možné změnit jen na základě dohody obou smluvních stran, která bude potvrzena uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě. Cena je platná a konečná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Stavby z důvodů ležících na straně objednatele. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovením Díla, včetně rezervy a dalších souvisejících nákladů jako je doprava, daňové povinnosti, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. K ceně Díla bude připočtena DPH v sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.Úhrada podle ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur vystavovaných Zhotovitelem. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným provedením milníku M3 a M4 (tj. dokončením a předáním statického posudku a PD zástupci Objednatele ve věcech technických) blíže specifikováno v příloze č. 2. V případě, že Dílo bude Objednatelem převzato s vadami a nedodělky vytknutými v předávacím protokolu, pak vzniká právo na zaplacení ceny Díla až po jejich odstranění.Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 Občanského zákoníku. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynů k úhradě peněžnímu ústavu ze strany Objednatele. Pokud by faktura neobsahovala předepsané nebo správné údaje podle citovaných právních předpisů v tomto odstavci a článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli do data její splatnosti k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou. Po obdržení Zhotovitelem opravené faktury Objednateli běží nová lhůta splatnosti, resp. musí být v opravené faktuře stanovena nová třicetidenní lhůta splatnosti.Platební podmínky budou definovány v příloze č. 21. **Zpracování osobních údajů:**

Případné osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel v souladu s článkem XI. Obchodních podmínek Zhotovitele. Veškeré informace o zpracování, ochraně osobních údajů a způsobu uplatnění práv Objednatele, jsou dostupné na webových stránkách Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele po dobu platnosti zákonných lhůt i po ukončení Smlouvy a poskytnuté souhlasy budou platné po dobu dalších 3 let, pokud nebudou Objednatelem dříve odvolány.1. **Závěrečná ustanovení:**
2. Objednatel prohlašuje, že údaje v této Smlouvy jsou úplné a pravdivé;
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
4. Příloha č. 1 – [P1\_CenovaSpecifikace\_240521.pdf],
5. Příloha č. 2 – [P2\_PPR\_24-0085\_Harm+PlatPod.pdf],
6. Příloha č. 3 – [P3\_PPR\_24-0085\_ObchPodm.pdf],
7. Příloha č. 4 – [P6\_PPR\_24-0085\_ProtiPlneni.pdf]
8. Jakékoli změny nebo dodatky Smlouvy, včetně jejích příloh, vyžadují písemnou formu;
9. Celý text Smlouvy včetně jejich příloh bude zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel a Zhotovitel se zavazuje k součinnosti tak, aby mohla být tato zákonná povinnost splněna;
10. Smlouva je platná okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti nabývá dnem zveřejnění textu Smlouvy v registru smluv;
11. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a prohlašují, že Smlouva a její přílohy jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že všem ujednáním porozuměly, a že Smlouva není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že vytváří spravedlivé a vyvážené uspořádání práv a povinností smluvních stran a respektuje obchodní zvyklosti a zásady poctivého obchodního styku.
 |
| Za Objednatele:  | Za Zhotovitele: |
| V Brně dne: 11. 6. 2024 | V Hlučíně dne: 10. 6. 2024 |
| **JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.**předseda Nejvyššího soudu |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ing. Bedřich Koukal**jednatel |  |