|  |
| --- |
| **Příloha č.4 PROTIPLNĚNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA KE SMLOUVĚ O DÍLO (SoD) č. OP-24-0085** |
| Projekt: | **Nejvyšší soud-Brno-PPR** |
| Klient: | **Česká republika - Nejvyšší soud** |
|  | Body, bez kterých není možné započít stavbu nebo průběžně plnit termíny dle Harmonogramu výstavby. |
| **Bod** | **Část** | **Popis** | **Termín:** | **Zajištuje (jméno, příjmení, firma, tel., e-mail)** |
| 1 | Admin. část | Součinnost poskytnutí podkladů objektu | Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD | Za objednatele zajištuje: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX , +420XXXXXXXX |
| 2 | Admin. část | Stávající výkresy a dokumenty objektu | Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD |
| 3 | Admin. část | Výstupy a komunikace od urbanistů a památkářů a jejich požadavky.  | Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD |