Obchodní podmínky

ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo 

                                                        smlouva o dílo
smlouva  o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)  

I.

Smluvní strany

Objednatel:


Město Strakonice

Sídlo:




Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:



Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 




00251810

DIČ: 




CZ00251810
bankovní spojení:    


ČSOB

č.účtu: 
      



263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Jaroslav Houska
dále jen objednatel
Zhotovitel:

obchodní jméno:

David Polách


sídlo: 

Lačnov 281,756 12 Horní Lideč
IČ: 

74137611




DIČ: 

CZ7905295860
bankovní spojení: 

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 

131-2045800297/0100
zástupce ve věcech technických:           David Polách
dále jen zhotovitel
II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:

                    „  ZŠ  F.L. Čelakovského č.p.555  Strakonice , renovace  eurooken. “                              

 specifikované  touto smlouvou o dílo a v rozsahu a  podmínkách uvedených  ve  výzvě k podání  nabídky.  

2.2      Dílo bude  považováno za dokončené  bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla   

            odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.

Doba plnění

3.1. Zahájení  :  1.6.2024
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do :   25.8.2024
3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV.

Cena za dílo 

4.1. 
Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran na  základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí
Cena celkem bez DPH:
 654.320,00  Kč
                     
DPH celkem: 

137.407,20 Kč


        
Celkem včetně DPH: 
791.727,20 Kč

        
4.2.
V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
4.3       Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a)
pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;

b)
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.4.
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy nebo méněpráce/ je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis   /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim  vyjádřit. 

V.

Platební podmínky

5.1.     Smluvní strany  se dohodly, že sjednaná cena bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí díla. 

5.2.     Faktura za dílo bude uhrazena objednatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí předmětu díla (podpisu předávacího protokolu).

5.3.     Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

  

5.4.     Splatnost faktur se stanovuje v délce 21 dnů po doručení faktury objednateli.

  

                                                                        VI.
Smluvní závazky objednatele

6.1.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdéle ke dni zahájení stavby. 

O předání staveniště vyhotoví zhotovitel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a  odpovědný zástupce zhotovitele.

6.2.  Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 1 kalendářního dne staveniště a předá ho písemně objednateli.

6.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

7.1.
 Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.
                                                                         VIII.

Smluvní závazky zhotovitele
8.1.      Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní  jednání budou  organizovány technickým dozorem podle potřeby. 

8.2.     Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

                                                                           IX.

Předání a převzetí předmětu díla

9.1.
Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. 

9.2.
O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních  stran. 

X.
Záruka za dílo

10.1.
 Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí  smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání  a převzetí předmětu díla a bude činit 36  měsíců. 

10.2.
Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

10.3.
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní  náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve  lhůtě do 20 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady  vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu. 

XI.

Smluvní  sankce a pokuty a bankovní záruky

11.1.
 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla. 

11.2.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

11.3. Smluvní pokutu  je oprávněn objednatel započítat  vůči ceně díla ve faktuře. 

XII.

Ostatní ujednání

12.1.
 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva (pohledávky) nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

12.2.
 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných  dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

12.3.
 Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat  ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :

 Za objednatele ve věcech

 a) smluvních:

  
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
 b) technických (TDI):                Jaroslav Houska,  investiční  technik               

Za zhotovitele ve věcech

 a) smluvních:


David Polách


          


 b) technických:


David Polách




 c) stavbyvedoucí:

David Polách



12.4.
 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení
12.5.
 Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

12.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
12.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 24.4.2024  pod   č. usnesení RM  2005/ 2024     
12.8.
 Tato smlouva nabývá platnosti  dnem  jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  zveřejnění v registru  smluv.
V Lačnově dne    21.5.2024                          



                     
                           

           






 
    Zhotovitel

Ve Strakonicích dne  21.5.2024                       


                       

    Objednatel


