Dodatek č. 1

ke

smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-003049

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17 032 205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (532 151 0007.9259.1998)

Název související veřejné zakázky: I/20 Chválenice, přeložka – technická studie

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

IČO:						65 99 33 90

DIČ:						CZ65993390

právní forma:					příspěvková organizace

bankovní spojení:				ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:					Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Eva Maříková

e-mail:						eva.marikova@rsd.cz

tel.:						377 333 725

kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Václav Kabát

e-mail:						vaclav.kabat@rsd.cz

tel.:						377 333 723

(dále jen „Objednatel“)

a

- SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:			Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO:				25793349

DIČ:				CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma:			akciová společnost

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., č. ú. 51-2489990247/0100

zastoupen:			Ing. Tomášem Slavíčkam, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou

Představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Plišková

e-mail:						andrea.pliskova@sudop.cz

tel.:						267 094 478

kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Martin Vachtl

e-mail:						martin.vachtl@sudop.cz

tel.:						267 094 555

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Preambule

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 10.02.2017 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy

Objednatele: 06EU-003049 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je posun termínu plnění zakázky z důvodu koordinace s navazující stavbou obchvatu obce Losiná.

II.

Čl. 5 Lhůty plnění, ruší se stávající znění článku a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1.	Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1.	Technická studie – čistopis – do 05/2017

5.2.	Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke  zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich

Částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3.	Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

III.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem popisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne 31.03.2017					V Praze dne 23.03.2017