Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na rekonstrukci toalet a výměnu rozvodů na objektu 02 – přízemí ze dne 27.03.2024.

Smluvní strany:

Objednatel: 	 	 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Sídlem: 		 Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

Zastoupený: 		 Ing. Mgr. Radkou Vegrichtovou, ředitelkou

IČO:			 750 11 191

(dále objednatel)

a

Zhotovitel: 		Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Sídlem:			Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupený:		Ing. Miroslav Marek

IČO:			261 05 128,

DIČ:			CZ26105128

(dále zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bod. 1 a článku IV. bod 1

Čl. III – Doba plnění

Dílo bude dokončeno včetně zařizovacích předmětů, úklidu a likvidace odpadů a předáno do dne 04.07.2024.

Čl. IV – Cena díla

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 973 826,64 Kč bez DPH
(slovy: devětsetsedmdesáttřitisíceosmsetdvacetšestkorunšedesátčtyřihaléře).

V Jidřichově Hradci dne 27.05.2024

----------------------------------------------------------                      ------------------------------------------------------------
 Ing. Miroslav Marek, jednatel  organizace                            Ing. Mgr. Radka Vegrichtová, ředitelka                                  
 Jindřichohradecká stavební s.r.o.                                           Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Přílohy: Změnový list č.1 – rozpočet zvýšení ceny díla