Smlouva o dílo  č.   12/2024 Koška

Koška Václav

se sídlem Sinkulova 33, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

IČO:688 36 368

č.ú.  0075741399  /0800  Česká spořitelna

zastoupený: panem Martinem Koškou

dále jen „ zhotovitel“

a

Střední škola letecké a výpočetní techniky

se sídlem Odolená Voda U Letiště 370 250 70 Odolená Voda

IČO: 61389480  DIČ: CZ61389480

zastoupené: Mgr. Miroslav Maršoun

dále jen „ objednavatel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení maleb a nátěrů  na objektu Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolená Voda na adrese: U Letiště 370 Odolená Voda  250 70  (dle cenové nabídky ze dne  ,25-03, 27-03 ,29-03 2024, které jsou nedílnou součástí smlouvy)

# II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 330.800.- Kč. Nejsem plátce DPH.Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury do 14. dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200,- Kč za každý den prodlení.

# III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno od 17.6.- do 10.7 2024, výmalby DM A1   B2 a prostory kuchyně     kompetní ,výmalby chodby  a pokoje  studovny

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 12 měsíců pro natěračské práce  od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

# V. Prohlášení stran

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích - jeden obdrží dodavatel, dva objednavatel

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly

a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 7.6.2024

dodavatel :                                                                         odběratel:

Koška Martin