SMLOUVA O DÍLO č.: OD-VZMR-2024-2

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „***občanský zákoník***“)

Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

**Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice**

Zastoupený ve věcech technických:

**Ing. Martinem Ptáčkem, vedoucím oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP**

Tel: 466 859 134 e-mail: martin.ptacek@mmp.cz

**Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP**

Tel: 466 859 364 e-mail: jana.martincova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen „***objednatel***“)

***a***

**Zhotovitel: CORTEC s.r.o.**

Se sídlem: Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10

Zastoupený ve věcech smluvních:

**Ing. Danielem Zemanem, jednatelem**

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Wildem, projektovým manažerem

IČO:26725533 DIČ: CZ26725533

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 8978840717

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „***zhotovitel***“)

(„***objednatel***“ a „***zhotovitel***“ dále společně též také jako „***smluvní strany***“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

1. Předmět smlouvy
2. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „***SOD***“ nebo „***Smlouva***“) je

**Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice**

1. Jedná se o zpracování analýzy sběru dat z definovaného území (viz příloha č. 1 výzvy k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice v daných časových intervalech, která bude následně zpracována do přehledné formy. Výsledkem bude souhrnná informace o obsazenosti parkovacích míst a počtu automobilů v ulicích, v průběhu celého dne.

**Předmět veřejné zakázky bude zahrnovat zejména následující části a činnosti:**

1. **Sběr dat:**

Na vymezeném území statutárního města Pardubice bude v časových intervalech proveden monitoring zaparkovaných vozidel, který bude poté dále rozpracován do podrobné analýzy. V rámci sběru údajů, bude přesně zaznamenána poloha vozidla, čas a registrační značka vozidla (RZ). Přesnost zaznamenané GPS polohy vozidla, umožní jednoznačné přiřazení vozidla ke konkrétnímu parkovacímu místu. Přesnost musí být dodržena navzdory povětrnostním, světelným a dalším vlivům v podmínkách městského prostředí.

1. **Časy sběru dat:**

Měření bude provedeno 3×, a to první den v noci, následující den přes den a opět v noci. Z měření budou pořízeny snímky každého parkovacího místa v okamžiku sčítání. Přes den proběhne sčítání v časovém intervalu 10:00 – 13:00 hod. a v noci v intervalu 22:00 – 01:00 hod. Pro možné posouzení vlivu připravovaných změn v parkování, budou provedena sčítání 2× po sobě, s odstupem 3 kalendářních týdnů. Celkově proběhne tedy šest měření (2×3). Konkrétní dny průzkumu budou konzultovány se objednatelem tak, aby nedošlo k souběhu s mimořádnou dopravní situací. Technologie a postup při sběru dat, bude vždy shodný.

1. **Analýza sběru dat a výstupy** (dále jen „***DÍLO***“)**:**

Všechny záznamy budou zpracovány do přehledných tabulek (Excel) a map (pdf) dle ulic, nebo jiných logických celků. Tabulky i mapy budou vytvořeny:

1. jako souhrnné pro celé řešené území;

2. budou rozděleny dle městských obvodů s tím, že Městský obvod Pardubice I bude navíc rozdělen na stávající zónu placeného stání (ZPS) a zbývající část.

Výstupy budou jak pro jednotlivá měření, tak souhrnné. Objednatelem požaduje následující podrobnost analytických výstupů:

**Zóna placeného stání (dále jen „*ZPS*“):**

1. Počet parkujících automobilů na vymezených parkovacích místech.
2. Počet parkujících automobilů mimo vymezená parkovací místa.
3. Počet volných parkovacích míst.
4. Kapacita parkovacích míst v rámci ulice nebo logického celku, dle vyznačených míst k parkování (uvedená kapacita bude v rámci měření kontrolována).
5. Bilance v rámci lokalit jednotlivých částí A, B, C, dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice - zadání (obsazenost lokality a zbývající kapacita, a to jak v absolutních číslech, tak procentuální vyhodnocení).
6. Na základě čtení registračních značek (RZ) bude vyhodnocena statistika dlouho stojících vozidel na jednom místě. Budou tak vyčísleny automobily, které byly na parkovacím místě zaznamenány během dvou nebo všech tří měření.
7. Bude vyhodnocen rozdíl mezi měřením a zobrazovanou volnou kapacitou v rámci veřejně dostupné mobilní aplikace Pardubice Parking. Odkaz ke stažení:

<https://pardubice.chytrejsiparking.cz/application.html>. Rozlišení bude do úrovně jednotlivých ulic, s vyčíslením počtu nesrovnalostí. Konkrétní místa, kde byl rozdíl mezi aplikací zobrazovaným stavem volno/obsazeno a měřením, budou zároveň vložena do tabulky s GPS souřadnicí parkovacího místa, na kterém se nesrovnalost vyskytovala. Porovnání proběhne v reálném čase průjezdu.

1. Výstup bude členěn do logických celků tak, jak je tomu v příloze „Příloha č.1 výzvy k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice - zadání“.

**Oblast mimo ZPS:**

1. Počet parkujících automobilů na vymezených parkovacích místech.
2. Počet parkujících automobilů mimo vymezená parkovací místa a v uličním profilu.
3. Počet volných parkovacích míst (pokud se jedná o vyznačená parkovací stání).
4. Kapacita parkovacích míst v rámci ulice nebo logického celku, dle vyznačených míst k parkování.
5. Bilance parkování v rámci lokalit a jednotlivých městských obvodů statutárního města Pardubice.
6. Na základě čtení registračních značek (RZ), bude vyhodnocena statistika dlouho stojících vozidel na jednom místě. Budou tak vyčísleny automobily, které byly na parkovacím místě zaznamenány během dvou nebo všech tří měření.
7. Výstup bude členěn do logických celků ve stejném principu, jako je tomu v příloze „Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice - zadání“.

**Specifikace prací:**

* Před zahájením prací na DÍLE, bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před dokončením bude s objednatelem projednána konečná verze DÍLA.
* Součástí nabídkové ceny budou všechny práce a náklady, nutné pro kompletní a bezvadné provedení DÍLA (např. monitoring zaparkovaných vozidel, snímkování každého parkovacího místa v okamžiku sčítání atd.), veškeré takto vzniklé náklady zahrne zhotovitel do nabídkové ceny.
* DÍLO bude zpracováno v českém jazyce.
* DÍLO bude zároveň předáno objednateli v digitální formě.
* DÍLO bude obsahovat oceněný soupis skutečně provedených prací.
* Před dokončením DÍLA, bude DÍLO projednáno s objednatelem v konečné verzi.

**II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: **ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy**

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: **nejpozději do 12 kalendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy**

2. Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu DÍLA, je sídlo objednatele - **Odbor dopravy MmP, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice.**

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

**III. Cena za DÍLO**

* + - 1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

**Celková cena DÍLA bez DPH 84 756,00 Kč**

**DPH 21% 17 798,76 Kč**

**Celková cena DÍLA včetně DPH 102 554,76 Kč**

*(slovy: jedno sto šest tisíc sto osmdesát čtyři koruny české a sedmdesát šest haléřů včetně DPH)*

*Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.*

*K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „****zákon o DPH****“).*

* + - 1. Veškeré možné změny ceny DÍLA, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před realizací změn předmětu DÍLA, písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
			2. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
			3. Změna výše ceny DÍLA je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením plnění nebo v průběhu doby plnění, ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této Smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH, platnou ke dni podpisu této Smlouvy a sazbou DPH, platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
			4. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku, uzavřeného k této Smlouvě, v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

**IV. Placení DÍLA a fakturace**

* + - 1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této Smlouvy, bude formou konečné faktury. Právo na zaplacení předmětu plnění vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem.
			2. Při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této Smlouvy, bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č. 1 SOD).
			3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na konečné DÍLO. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA (příloha č. 1 SOD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.
			4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
			5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
1. označení faktury a číslo,
2. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
3. předmět plnění a den splnění,
4. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
5. označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
6. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
7. údaje pro daňové účely.
8. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
	* + 1. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
			2. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek, účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
			3. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
			4. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
			5. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
			6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
			7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

**Oddíl II.**

**Realizace DÍLA**

 **I. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které by bránily využití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má DÍLO realizovat.
3. **Povinnosti zhotovitele**
4. Před zahájením prací na DÍLE, bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze DÍLA. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem, zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této Smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu DÍLA svolávat koordinační schůzky nad prováděním projektu, na které bude pozván zástupce objednatele. Termíny konání koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele, při vstupním jednání. O průběhu každé koordinační schůzky pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.
6. Objednatel má právo na průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
7. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracované DÍLO s ním konzultovat.
8. Zhotovitel předloží DÍLO, nebo jeho část, před jejím dokončením, objednateli k odsouhlasení tak, aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli případný písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA objednateli.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

**III. Součinnost objednatele a licenční ujednání**

* + - 1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané zadávací dokumentace.
			2. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních schůzek a na tyto schůzky vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
			3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
			4. Smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
			5. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití DÍLA. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.
			6. Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této Smlouvy – pro účely vyplývající z této Smlouvy, zejména pro účely poskytnutí DÍLA účastníkům výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.

**IV. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

 V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA, vady, a to i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění, stanovenou objednatelem.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro

 předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

 za objednatele: Ing. Jana Martincová, referent oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP, tel: 466 859 364, e-mail: jana.martincova@mmp.cz

 za zhotovitele:

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

6. Místem předání DÍLA je sídlo objednatele.

**Oddíl III.**

 **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

**I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy.

**II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

**III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této SOD.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost DÍLA. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn jiný nárok.
6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady, uplatněný objednatelem, uznává.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části DÍLA (kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.), potřebné k dalšímu využití DÍLA.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

# Oddíl IV.

# I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti provést DÍLO, tj. dokončit DÍLO bez vad a nedodělků a protokolárně je předat objednateli, v termínu dohodnutém v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. IV. této Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad, v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
7. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „***ÚOHS***“), zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě DÍLA, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení objednatele v důsledku chybně zpracovaného DÍLA, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě DÍLA, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení objednatele v důsledku chybně zpracovaného DÍLA, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

# Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy, některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit buď touto Smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny DÍLA podle této Smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA, obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této Smlouvy, spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od této Smlouvy, z důvodu podstatného porušení smluvních povinností na straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny DÍLA, odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

# III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
6. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle ust. § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato Smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této Smlouvy, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran níže své elektronické podpisy.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

**Přílohy:**

Příloha č. 1: předávací protokol

Příloha č. 2: cenová nabídka

Příloha č. 3: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 6.3.2024, č. usnesení R/3092/2024

V Pardubicích dne 14.6.2024 . V Praze dne 21.5.2024

 *za objednatele za zhotovitele*

 Bc. Jan Nadrchal Ing. Daniel Zeman

 primátor města jednatel

 ................................................. .................................................

**Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic Příloha č. 1 SOD**

**Odbor dopravy | oddělení koncepce dopravy**

**Nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice**

|  |
| --- |
| **PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA** |
| Název projektu: Analýza parkování na vymezeném území statutárního města Pardubice  |
| Číslo SOD: OD-VZMR-2024-**2** |  |
|  |  |
| Objednatel:**Statutární město Pardubice**Pernštýnské náměstí 1530 21 PardubiceIČO: 00274046DIČ: CZ00274046 | Zhotovitel: |
|  |  |
| 1. **PŘEDÁNÍ DÍLA**
 |
| Počet tištěných vyhotovení: |  |
| Digitální podoba DÍLA: | **☐ ANO ☐ NE** |
| Datum předání: |  |
| Technik OD:  |  |
| Poznámky z předání DÍLA: |
| Za objednatele: **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**  Jméno a podpis technika technik OD MmP | Za zhotovitele: **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**  Jméno a podpis zhotovitele zpracovatel PD |
|  |  |
| 1. **KONTROLA DÍLA**
 |
|  |  **☐ ANO** **☐ NE** | Poznámka: |
| Rozsah a obsah DÍLA |  **☐ ANO** **☐ NE** | Poznámka: |
| Kontrola dne: |  | Uvolnění fakturace za DÍLO: **☐ ANO**  **☐ NE** |
| Technik OD: | **. . . . . . . . . . . . . . . . . . .** (razítko a podpis) |

*(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA)*