OBJEDNÁVKA

F.KONRÁD s.r.o.

Dukelská 5724

Chomutov 43001

Objednáváme u vaší firmy zahradní altán – učebnu v přírodě, dle cenové nabídky – viz. níže.

- altán "Osmihran" o průměru 5m, včetně lavic a stolu dle obrázku v odkazu................ 58.670 Kč

http://www.konrad.cz/detska-hriste/prirodni-ucebna-osmihran

- nátěr olejem na dřevo s voskovým efektem (Sayerlack Colora) v odstínu 2212 ......... 21.480 Kč

- kanadský šindel obdélník červený, včetně hydroizolace a pokládky ............................. 5.450 Kč

- oplechování střechy v provedení lakovaný AL hnědý, včetně instalace na střechu .......8.750 Kč

- okapový systém v provedení lakovaný AL hnědý, včetně instalace na střechu ...........20.490 Kč

- realizace zámkové dlažby - čtverec 5400 x 5400mm ...................................................46.840 Kč

- položení chráničky el. kabelů o průměru 50mm do zapískovaného lože pod dlažbou ..8.320 Kč

- realizace 8 ks základových betonových patek pod zámkovou dlažbou ........................20.960 Kč

- dopravné do okresu Ústí nad Labem a montáž dřevostavby ........................................ 19.040 Kč

Cena celkem bez DPH ................................................................................................  220.000 Kč

Termíny realizací :  12.8. až 15.8.2024  - výkopy, pokládka chráničky el. kabelů, betonáž patek, betonáž obrubníků, štěrkový zásyp

26.8. až 30.8.2024 -  hutnění štěrku, pokládka zámkové dlažby, montáž altánu