# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	ASJ s.r.o.

503 12 Světí 8

IČ: 25281861

DIČ : CZ25281861

Kontakt: tel.: +420 602 427 787, e-mail: asj@asj.cz. svub@asj.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:	Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

se sídlem Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 00194964

zastoupený: Ing. Ludmilou Lorencovou

zápis v obchodním rejstříku: spisová značka Pr 681 vedená u Krajského soud v

Hradci Králové

dále jen „objednatel“)

Kontakt: tel.: +420 728 409 501, e-mail: reditel@domovdknl.cz

č. účtu: 24230-6010/0100 vedený u Komerční banky a. s.

II. Předmět a místo plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést za níže sjednaných podmínek pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí následující dílo: „Oprava části ležaté kanalizace v areálu Domova důchodců“ ve Dvoře Králové nad Labem, a to ve specifikaci dle cenové nabídky ze dne 6. 6. 2024, a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Místem plnění je:

areál Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

III. Termín plnění

3.1 Termín zahájení prací podle této smlouvy:		18. 6. 2024

3.2 Termín dokončení díla podle této smlouvy:  		15. 8. 2024

3.3 V případě nedodržení termínu plnění dle této výzvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny včetně DPH. Smluvní pokuta bude vyčíslena za každý započatý den prodlení.

3.4  V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.

IV. Cena předmětu plnění

4.1	Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v celkové výši:

1.153.897,06 Kč bez DPH

slovy: jeden milion sto padesát tři tisíc osm set devadesát sedm korun a šest haléřů

Cena včetně 12% DPH je 1.292.364,71 Kč, včetně DPH.

4.2	Případné vícenáklady vzniklé po termínu podpisu této smlouvy změnami na žádost 	objednatele směřující k rozšíření rozsahu  smluveného díla  nebo změnami na žádost 	objednatele  zasahujícími do struktury materiálů a výrobků, uhradí objednatel v rozsahu 	prací, ceně a termínech dohodnutých  v dodatcích k  této smlouvě podepsaných  oběma 	účastníky této smlouvy, v těchto dodatcích bude projednán vliv těchto více 	nákladů              	na termín dokončení díla, eventuálně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

4.3	Dojde–li při realizaci díla  k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 	díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, 	jejichž potřebu zhotovitel nemohl zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo při 	vynaložení veškerého úsilí, které lze od zhotovitele spravedlivě požadovat, je zhotovitel 	povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 	jednotkových cen použitých pro návrh cen díla a pokud to není možné, tak podle jím 	navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku              	ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich 	úhradu.

V. Platební podmínky

5.1	Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích faktur a konečné faktury – daňového dokladu, který bude vystaven po zhotovení díla a jeho převzetí objednatelem. Faktury budou vystavovány průběžně do výše 90% ceny díla. Zbývající částka ve výši 10% bude vyplacena do 14 dnů po předání a převzetí prací a odstranění případných vad a nedodělků.

5.2 Splatnost faktur bude 15 dnů od doručení objednateli.

VI. Dodání díla

6.1	Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno                     k předání a převzetí, oznámit termín předání díla objednateli. Nebude-li možné provést předání díla objednateli v oznámeném termínu předání díla kvůli prodlení na straně objednatele, bude dílo považováno za řádně objednatelem převzaté bez jakýchkoli vad a nedodělků, a to k oznámenému dni předání díla.

6.2	Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem převzetí díla, resp. dnem, kdy se dle předchozího odstavce bude mít dílo za převzaté.

## VII. Odpovědnost za vady

7.1	Záruční doba smluveného díla se stanovuje na 36 měsíců.

7.2	Vady, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne obdržení písemné reklamace, bude-li to technicky a technologicky možné.  Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění takto reklamovaných vad díla                               do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

7.3 	Zhotovitel neodpovídá za vady, které se na díle vyskytly po předání díla jeho dokončení 	a převzetí objednatelem, a byly způsobeny neodbornou manipulací či mechanickým 	poškozením ze strany objednatele anebo třetí osoby, jakož i nepředvídatelnými                       	a neodvratitelnými událostmi.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8.2 Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.3 V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené

dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp.

vzniklou škodu.

8.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy případně nezaplacených zálohových faktur a

vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené

odstoupením od smlouvy.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2 Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude

upravovat vzájemná práva a povinnosti.

9.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy

na třetí osobu.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

9.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit

takové ustanovení novým.

9.6	Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem, na právní vztah mezi smluvními stranami 	založený touto smlouvou se však nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: 	§ 1765, § 1766, § 1793, § 1796 a § 1888 odst. (2).

9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, každá strana obdrží po jednom	výtisku.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož       připojují své podpisy.

9.9 Tato smlouva na bývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

Přílohy:

1. Cenová nabídka

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne: 18. 6. 2024

___________________________			____________________________

zhotovitel						         objednatel

Jiří Švub	                                                    Ing. Ludmila Lorencová

jednatel společnosti			Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem