Smlouva o dílo

č. 2017 - l\lT - 43

11:zmfená ťe .rn1y \.-/ u § 2586 a ná.\·l. nového obéan\' kélw= ákoník u e,. 89 2012 Sb., v platném znění

- Smluvní stranv:

  - Objednatel:

Název: Obec Liberk

Adresa: Liberk 70, 517 12 Liberk zastoupený: Jiřím Šimerdou starostou obce IČO: 00275051

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. - pobočka Rychnov nad Kněžnou Číslo účtu: 1240011379/0800

Telefon: + 420 494 545 129

E-mail: obec.liberk@seznam.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Jiří Šimerda, starosta obce K technickému jednání oprávněn:-Jiří Šimerda, starosta obce

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel:

Název: MADOS MT s.r.o.

Adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod Číslo účtu: 19-8575810297/0100

Telefon, fax: 494 544 554/ 494 544 524 E-mail: priprava@madosm t.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti K technickému jednání oprávněn: Libor Janeček, výrobní ředitel

Lukáš Pelc, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

# Předmět díla:

  - Předmětem smlouvy o dílo je „Komunikace Liberk".

  - Rozsah díla je stanoven: SO 101 Cesta v k.ú. Liberk

SO 102 Cesta v k.ú. Rampuše SO 103 Cesta v k.ú. Bělá

Položkovým rozpočtem -  příloha č. 1

Nabídkou uchazeče ('"zho tovitele'") podanou ve výběrovém řízení ze dne 20.6.2017.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a znalosti s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně zá\ aznými právními a technick)mi předpisy, standard} , směrnicemi a nonnami užívanými v ČR a EU v době uza\ ření smlouvy a provádění díla.

3.1.	a} Zahájeni díla:

b) Provedení díla:

- Doba plnění:

červenec 2017

do30.11.2017

- Cena díla a platební podmínky:

  - Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně: cena bez DPH:	l 783 976,951

DPH:	374 635,160

cena celkem:	2 158 612,111

4.2 Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

- Dohodnuté smluvní podmínky:

  - Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s Kooperativa pojišťovna s limitem plnění 60 000 000,- Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele.

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

  - Povinností zhotovitele je dále vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (v případě nutnosti i kopané sondy) a povinností zhotovitele je rovněž tyto inženýrské sítě chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

  - Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

2

  - Zhotovitel je povinen udržo,at na staveništi pořádek. Zhotovitel je povínen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu .  Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti nebo stavební  materiál  nebyl umísťován  mimo staveniště.

  - Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

  - Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

  - Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

  - Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

  - Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje telefonicky oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o tennínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

3

  - Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  byla  dohodnuta  nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o  předání a  převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o  ponechání  zařízení,  nutných  pro  zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit  vyklizeni staveniště třetí osobou a  náklady s  tím spojené uhradí objednateli  zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

  - Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady.

  - Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

  - Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady:

- nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení,

- vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

  - O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací při odstraňování reklamované vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,

- číslo smlouvy o dílo,

- datum uplatnění a č.j. reklamace,

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

- datum zahájení a ukončení odstranění vady,

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

  - Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel.

5.22 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti   odstranit

4

\ady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady. a lo za ka1dou neodstraněnou vadu. nedodělek či zántční vadu.

  - Pokud zhotovitel ne\ yklidi staveniště ve sjednaném termínu je po\ inen zaplatit objednateli smlu vní pokutu ve výši I 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok  oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní  pokutu.  Závazek  splnit  povinnost,  jejíž  plnění je zajištěno smluvní pokutou,  trvá i po zaplaceni  této smluvní pokuty.

  - Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále  jen „zákon  o  finanční  kontrole")  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly v rozsahu a terminech stanovených kontrolními  orgány.

  - Veškeré vícepráce, méně  práce, změny, doplňky nebo  rozšířeni,  které jsou  realizovány  v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich oceněni. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel  právo odmítnout  jejich úhradu.

  - Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí  likvidaci všech druhů odpadů a  to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

  - Prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle

§ 157 z. č. 183/2006 Sb. stavení zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

# Poddodavatelé:

6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije  zhotovitel  poddodavatele a  provede zakázku  v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlaseni poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle.

# Prohlášení zhotovitele:

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.

### 5

  - Zhoto\ itcl prohlašuje. Je se před podpisem této smloU\) podrobně scLnámil s výměrami díla, místem reali,ace díla a \ cškel} mi podmínkami realitace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné zpusobilosti zhotoYitel doplnil před podpisem této smlouYy cenovou nabídku a položko\) ro7počet o veškeré práce a \)kon) nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že položkový rozpočet je úplný, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno.

  - V případě, že by vznikla potřeba víceprací, které nemohl zhotovitel předpokládat, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení víceprací teprve podpisem dodatk"U smlouvy o schválení víceprací a jejich ceně. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.

- Závěrečná ujednání:

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma  smluvními stranami.

  - Oddělenou přílohou této smlouvy jsou: Příloha č. I: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Doklad o pojištění- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám Příloha č. 3: Nabídka uchazeče ze dne 20.6.2017

  - Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Profilu zadavatele a internetových stránkách obce.

  - Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Liberku dne:	1 o. 07. 2017	V Lupenici dne: 7.7.2017 Za objednatele:		Za zhotovitele:

'

## Jiří Šimerda- starostka obce�	Ing. Ivo Muthsam - jednatel společnosti

6

Firma: MADOS M'Ji,s r.o.

1 ,783 976.951

211158 , 612,1 '11

| so 101 |  | Cesta v k.ů. Liberk | 355035,686 | 74 557,494 | 429 593,180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so 102 |  | Cesta v k.ú. Ram uše | 622 383,570 | 130 700,550 | 753 084,120 |  |
| so103 . |  | Cesta v k.ů. Bělé | 806557 695 | 169377,116 | 975 934 811 |  |