# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ust. § 61 zák. č.

121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

mezi:

ANT studio s.r.o.

se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň 
IČ: 29113229

DIČ: CZ29113229

Subjekt je zapsaný v Obchodním rejstříku. Spisová značka: C 25698 vedená u rejstříkového soudu v Plzni.

zastoupena:  xxxxxx, jednatelem,

e-mailová adresa: fakturace@antstudio.cz

bankovní spojení: Fio banka, 2700216821

(dále jen “zhotovitel“)

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

zastoupena: Ing. Petrem Benešem, kvestorem

(dále jen “objednatel“)

spolu dnešního dne uzavírají smlouvu s tímto obsahem:

### PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v nastavení webové analytiky pro zcu.cz, fakulty a vybrané katedry včetně přihlašovacího portálu a tvorbu grafického návrhu přihlašovacího portálu objednatele (dále též „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě uvedených převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Rozsah prací je uveden v příloze č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 14. 2. 2024.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi informacemi objednatele nutnými k provádění díla a potvrzuje, že neshledal žádné překážky, které by mu neumožňovaly dílo způsobem sjednaným v této smlouvě provést.

### CENA DÍLA

  - Cena za dílo ve sjednaném rozsahu prací (Příloha č. 1 této Smlouvy) je dohodou obou smluvních stran sjednána ve výši 498 500 Kč bez DPH. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou dle odborného posouzení zhotovitele nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Součástí díla je též dodávka všech dokladů nutných k užívání díla.

  - Objednatel uhradí cenu za dílo převodem na účet zhotovitele, a to ve třech platbách, proti vystavení tří objednávek a následně daňových dokladů.

  - Smluvní strany se dohodly na těchto platbách:

    - částku 90 000 Kč bez DPH se zavazuje objednatel zhotoviteli zaplatit do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy;

    - částku 290 000 Kč bez DPH se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit do 30. 6. 2024 po předání části díla dle čl. 3.2.2. této smlouvy, tj. po kompletním nastavení webové analytiky.

    - částku 118 500 Kč bez DPH se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit do

30. 9. 2024 po předání části díla dle čl. 3.2.3. této smlouvy, tj. po provedeném UX auditu a vytvořeném grafickém návrhu pro přihlašovací portál.

  - Sazba DPH činí: 21 %, resp. výši stanovenou právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.

  - V případě, že bude zhotovitel provádět práce nad rámec této smlouvy, 
bez odsouhlasení ze strany objednatele, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich zaplacení.

  - Práce nad rámec této smlouvy (vícepráce) musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě.

### HARMONOGRAM PRACÍ

  - Lhůty plnění začínají plynout okamžikem podepsání smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a zároveň připsáním úhrady z první faktury na účet zhotovitele (dále jen „započetí realizace“).

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednateli řádně provedené dílo předat v následujících termínech:

3.2.1. Audit analytiky a workshop se zástupci fakult/kateder do 3. 5. 2024.

3.2.2. Nastavení analytiky na všech webech do 30. 6. 2024.

3.2.3. UX audit a grafický návrh přihlašovacího portálu do 30. 9. 2024.

  - Termíny sjednané pro předání díla se prodlužují o prodlené objednatele s poskytnutím součinnosti.

  - Objednatel je povinen poskytnout součinnost při realizaci projektu. Pokud objednatel nedodá podklady/nereaguje do 5 dnů od poslední výzvy zhotovitele doručenou na kontaktní e-mail objednatele, považují se provedené práce na díle za odsouhlasené a zhotovitel má nárok na poměrnou úhradu díla dle skutečně provedených prací ve smyslu čl. 3.2. této smlouvy.

  - Místem plnění je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je adresa Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň nebo formou elektronické pošty.

### SANKCE

  - Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním své povinnosti ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za nedodanou část díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti.

  - V případě, že objednatel neuhradí kterýkoliv z daňových dokladů, které mu budou zhotovitelem vystaveny dle této smlouvy k datu jeho splatnosti, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, a to z dlužné 	částky bez DPH.

  - Poruší-li smluvní strana povinnost uvedenou v čl. 6 této smlouvy, je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové prokázané porušení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

### SOUČINNOST A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

  - V případě neposkytnutí součinnosti (telefonickou nebo elektronickou formou) ze strany objednatele do 5 dnů od prokazatelného doručení výzvy k součinnosti, má zhotovitel nárok na úhradu prací dle skutečně provedených prací a nákladů.

  - Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat taková opatření, aby nedošlo ke zneužití nebo neoprávněnému předání dat třetí osobě.

  - Zhotovitel zabezpečí na nejvyšší dostupné technické úrovni data proti jejich ztrátě, zneužití třetí osobou a proti možnosti pozměnění.

  - Zhotovitel je povinen zpřístupnit objednateli zdrojové kódy a přístupy po uhrazení všech závazků objednatele vůči zhotoviteli.

  - V případě předčasného ukončení spolupráce v průběhu realizace, budou účtovány práce dle skutečně provedených prací a nákladů. Pokud by v takovém případě předčasného ukončení spolupráce v průběhu realizace byly provedeny skutečné práce a náklady vyšší, než dle uhrazených záloh, dochází k nedoplatku, který uhradí objednatel na základě vystavené faktury do 21 pracovních dní. V případě, že by úhrada záloh byla naopak vyšší, než skutečné provedené práce a náklady, zhotovitel na základě potvrzeného opravného daňového dokladu ze strany objednatele zašle poměrnou část zpět na účet do 21 pracovních dní od potvrzení opravného daňového dokladu objednatelem.

### OCHRANA INFORMACÍ A MLČENLIVOST

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy, informace tvořící její obsah a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou utajeny.

  - Porušením závazku uvedeného v článku 6.1. této smlouvy není:

    - poskytnutí informací orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti zhotovitele a objednatele;

    - použití důvěrných informací a skutečností v souvislosti s plnění předmětu této Smlouvy;

    - jiné použití důvěrných informací a skutečností s předchozím písemným souhlasem objednatele.

### UKONČENÍ SMLOUVY

  - Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Objednatel nemá zájem na jakémkoliv prodlení s plněním termínů dle této smlouvy a s tímto vědomím smlouvu uzavírá.

  - Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

### DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - Osobami oprávněnými za smluvní strany jednat jsou:

    - na straně zhotovitele: Tereza Skalová, MBA, 777 362 649, skalova@antstudio.cz;

Ing. Pavel Hlásek, 777 334 888, hlasek@antstudio.cz

    - na straně objednatele: 
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., 377 631 055, vanejan@rek.zcu.cz

### ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

  - Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno,	nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísni a že pokud se odchýlily od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinností obou stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 	smluvní strana dostane po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 	vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro zveřejnění dané zákonem (pokud hodnota plnění dle této smlouvy přesáhne 50.000,- Kč bez DPH), objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Přílohami této smlouvy jsou následující dokumenty:

    - příloha č. 1 – nabídka ze dne 14. 2. 2024.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly dne …………… v Plzni

za zhotovitele		                               za objednatele