DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky

I.

### Smluvní strany

Město Tišnov

Zastoupené:          Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Sídlo:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ: 		00282707

DIČ:                     	CZ00282707

Telefon:	           	549 439 711

ID DS:		qzjbhat

Bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s. pobočka Brno-venkov

Číslo účtu: 	1425641/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

JICOM, spol. s r.o.

Zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXX, jednatelem JICOM, spol. s r.o.

Sídlo:		Jarní 1116/50, 614 00 Brno
IČ:		49432095
DIČ:		CZ49432095
ID DS:		qupdvqm

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Rozsah dodatku

- Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky“ č. OSMKS/0118/24/SML ze dne 3.4.2024 (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění

- Odstavec 1. čl. IV. Doba a místo plnění se nahrazuje tímto zněním:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 15.7.2024 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Veškeré práce v místní komunikaci budou hotovy nejpozději do 14.6.2024.

III.

# Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv DIA.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2024, konané dne 5.6.2024

V Tišnově dne 10.6.2024			    	V Tišnově dne 13.6.2024

………………………………………			………………………………………

Za objednatele					      Za zhotovitele

Bc Jiří Dospíšil	              			        XXXXXXX

starosta města Tišnova				         jednatel JICOM, spol. s r.o.