MZE-46787/2024-12122



mzedms027947172

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-46787/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 12. 6. 2024

**Prodloužení termínu dodání č. 4500148203 - PZ\_PRAIS\_III\_2023\_No836\_LPIS\_MRO\_GFDP2023 (Z37884-1)**

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ\_PRAIS\_III\_2023\_No836\_LPIS\_MRO\_GFDP2023 (Z37884-1) nově do **31.72024**

Zdůvodnění:

Důvodem je průběžné řízení projektů dle h potřeb resortu MZe s ohledem na jejich důležitost a naléhavost. V minulém týdnu na pracovní poradě SZP LPIS byly dne 30.5.2024 na úkor posunutí termínu pro akceptaci PZ 836 potvrzeny a upřednostněny tyto průběžné potřeby (úkoly):

* PZ 845 – část Neprodukční plochy a předtisková aplikaci OVM – požadován termín nasazení do produkce v první dekádě června;
* dodatečné požadavky k PZ 845 a PZ 856 (úprava služeb LPI\_GPL02A, LPI\_PVM01A, služby LPI\_GPZ02B).

Tím dojde k posunu realizace do hlavního období letních dovolených a na straně MZe a ÚKZÚZ je třeba s tímto počítat pro zajištění řádného otestování a připomínkování související dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti proto navrhuji výše uvedený nový termín.

S pozdravem

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**