MZE-46787/2024-12122

mzedms027947172

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-46787/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 12. 6. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500148203 - PZ_PRAIS_III_2023_No836_LPIS_MRO_GFDP2023 (Z37884-1)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2023_No836_LPIS_MRO_GFDP2023 (Z37884-1) nově do 31.72024

Zdůvodnění:

Důvodem je průběžné řízení projektů dle h potřeb resortu MZe s ohledem na jejich důležitost a naléhavost. V minulém týdnu na pracovní poradě SZP LPIS  byly dne 30.5.2024  na úkor posunutí termínu pro akceptaci PZ 836 potvrzeny a upřednostněny tyto průběžné potřeby (úkoly):

- PZ 845 – část Neprodukční plochy a předtisková aplikaci OVM – požadován termín nasazení do produkce v první dekádě června;

- dodatečné požadavky k PZ 845 a PZ 856  (úprava služeb LPI_GPL02A, LPI_PVM01A, služby LPI_GPZ02B).

Tím dojde k posunu realizace do hlavního období letních dovolených a na straně MZe a ÚKZÚZ je třeba s tímto počítat pro zajištění řádného otestování a připomínkování související dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti proto navrhuji výše uvedený nový termín.

S pozdravem

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy