DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2023 na zhotovení stavby

„Stavební úpravy altánu“

I.
Smluvní strany

- Domov Na zámku, příspěvková organizace

- se sídlem: 	Kyjovice č. p. 1, 747 68

- zastoupena: 	Mgr. Ing. Ivanou Martiníkovou

- IČO: 	71197001

- DIČ: 	CZ71197001

- bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Opava

- číslo účtu: 	3337821/0100

(dále jen „objednatel“)

- FICHNA-HUDECZEK a. s.

- se sídlem: 	Opavská 535/17, 747 18 Píšť

- zastoupena: 	Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva

- IČO: 	28608909

- DIČ: 	CZ28608909

- bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Hlučín

- číslo účtu:	636142-821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3018

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy altánu“ (dále jen „smlouva“).

- V průběhu provádění stavebních prací a dodatečných požadavků objednatele vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

- Vícepráce a méněpráce souvisí se špatným stavebně technickým stavem výplně otvorů a jejich dodávkou a montáží, doplnění slaboproudu, optického kabelu, prodloužení přístupového chodník a změny barevnosti povrchu chodníku.

- Rozsah a zdůvodnění víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Předmětné vícepráce a méněpráce mění rozsah a cenu díla, ale nemají vliv na dobu plnění smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí	 		 844 573,13 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí 			-330 000,00 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 	3 447 291,23 Kč

DPH 21 %		   723 931,16 Kč

Cena včetně DPH:	4 171 222,39 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	změnový list

Příloha č. 2:	rozpočty víceprací a méněprací

V Kyjovicích dne 18.6.2024                              V ……………………  dne ……………………

| za objednatele |  |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- | --- |