



Příloha č. 2 SOD č. 689/2024

Výzva k provedení potápěčských prací VD Kadaň - potápěčské práce 2024 č. akce 203 741 a 203 742 07.06.2024 08:19

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění - VD Kadaň č. akce 203 741 a 203 742
   1. Kadaň - kontrola nátoků do SV, č. akce 203 741: Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

Kontrolu nátoků do SV, kontrolu česlí a jejich vyčištění, kontrolu drážek provizorního hrazení, prohlídku prostoru před česlemi SV, vyčištění od nánosů a naplavenin.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

* 1. VD Kadaň - kontrola betonových konstrukcí 2024, č. akce 203 742 :Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

1/Provedení prohlídky betonových konstrukcí na návodní straně vodního díla (přes celou šířku hráze v délce 104,5 m) od dna (275,4 m. n.m.) až po kótu 286.00 m n. m. včetně nátoku do MVE. Na povodní straně jde o vývar všech polí včetně výtoku z MVE. Jedná se o prohlídku míst betonové konstrukce, které není možné kontrolovat při zahrazení jednotlivých jezových polí včetně MVE a jsou tedy trvale zanořené pod vodou. 2/Provedení prohlídky stavu ocelové konstrukce pro vodočetnou lať včetně výdřevy. Cílem je zhodnocení stavu zda postačí pouze výměna vodočetné latě, nebo bude nutná výměna ocelové konstrukce včetně výdřevy.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termíny plnění
   1. č. akce 203 741 do 31.10.2024
   2. č. akce 203 742 do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník :

SOD návrh VD Kadaň - nátoky do SV SOD\_203 741.docxPříloha ceník VD Kadaň 203 741 nátoky do SV 2024.xlsx

SOD návrh VD Kadaň - betonové konstrukce\_203 742.docx

Příloha ceník VD Kadaň 203 742 betonové konstrukce 2024.xlsx

S pozdravem



odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.