Smlouva o dílo

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Objednatel: Roudnické městské služby, Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem**

zastoupen ve věcech smluvních : Ing. Martin Chudoba

 ve věcech technických: Ing. Martin Chudoba

 IČO: 46773851 DIČ: CZ46773851

 dále jen „objednatel“

* 1. **Zhotovitel: LIMPA s.r.o. , Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem**

IČO: 28743466 DIČ: CZ28743466
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miloslavem Duchoněm, DiS. – na základě plné moci

 Ve věcech technických: Ing. Miloslavem Duchoněm, DiS., p. Josefem Černým,

 Pí. Ludmilou Kadlecovou

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 30157, zapsána dne 25.3.2011
dále jen „zhotovitel“

# Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo na akci: „Plocha z betonového recyklátu“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 8.6.2016 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
	2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle technického zadání. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

# Čas a místo plnění

* 1. Dílo bude provedeno v termínu:
		1. zahájení díla: 03.10.2016
		2. dokončení díla: 31.10.2016
		3. dokončení celého díla: 31.10.2016
	2. Dílo bude prováděno v místě: dle zadání objednavatele – garáže Švermova ul. Roudnice n. L.

# Cena díla

* 1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 116.888,53 bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
	2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

# Platební podmínky

* 1. Cena díla je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. Fakturační období se sjednává na běžný měsíc.
	2. Cenu za zhotovení díla bude objednatel hradit na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. K soupisu se objednatel vyjádří nejpozději do tří dnů od jeho převzetí, pokud tak neučiní, může zhotovitel považovat soupis provedených prací za odsouhlasený a vystavit fakturu.
	3. V případě nesouhlasu objednatele s předloženým soupisem, je objednatel povinen písemně specifikovat položky, se kterými nesouhlasí a tento svůj nesouhlas se specifikací sporných položek a odůvodněním nesouhlasu doručit v uvedené třídenní lhůtě k rukám zhotovitele. V takovém případě se veškeré zbývající položky v soupisu nerozporované v nesouhlasu objednatele považují za odsouhlasené a soupis v této části za schválený a zhotovitel je oprávněn takto odsouhlasené položky fakturovat.
	4. V případě oprávněného nesouhlasu objednatele s položkou či položkami v soupisu budou tyto položky dle skutečného stavu a po vzájemném jednání účastníků upraveny a následně uvedeny v soupisu za nejblíže následující období a fakturovány v tomto následujícím fakturačním období. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě ohledně takových oprávněně rozporovaných položek ani do 30 dnů ode dne předložení soupisu, který je prvně obsahoval, je zhotovitel oprávněn zastavit veškeré započaté práce na díle, a to až do doby, než dojde k dohodě ohledně takových sporných položek. Za neprovádění díla ani za případné prodlení zhotovitele s provedením díla nelze v takových případech zhotovitele nikterak dle této smlouvy ani zákona sankcionovat. V případě, kdy budou položky rozporovány oprávněně ze strany objednatele, pak zhotovitel není oprávněn prováděné práce přerušit.

# Způsob převzetí díla

* 1. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 3.1 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

* 1. Na výše uvedený předmět díla dle článku 2 poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od předání objednateli, u technologických výrobků dle dodavatele výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

# Smluvní sankce

* 1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,01% denně.
	2. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.
	3. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury. V případě prodlení objednatele s platbou uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
	4. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku zhotovitele nebo objednatele na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, a to i ve výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
	2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
	3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
	4. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
	5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
	6. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotovení.

V Roudnici n. L. dne 31.8.2016

 ---------------------------------- -----------------------------------------

 Zhotovitel Objednatel