|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet akce Slunečná stráň 2024** | | Příloha  č. 1 |
| Název akce: | **Slunečná stráň 2024** |  |
| Projekt: | Realizace z projektů |  |
| Katastrální území: | Maršov I, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou |  |
| **Termín realizace:** |  |  |
|  | **od 1.6.2024** |  |
|  | **do 31.10.2024** |  |

Seznam opatření

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracovní plocha** | **Výměra (ha)** | **p.p.č.** | **Plánovaná činnost** | **Termín od** | **Termín do** | **Jednotková cena** | **Jednotka ceny** | **Podíl plochy (%)** | **Počet jednotek** | **Jednotka** | **Náklady bez přirážek (Kč)** | **Přirážky** | | | | | | | | | | | **Cena (Kč) v optimálním termínu** | **Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)** | **Poznámka** |
| **dostupnost (%)** | **svažitost (%)** | **špatná kvalita**  **porostu (%)** | **členitost (%)** | **podmáčenost (%)** | **obsekávání dřevin**  **(%)** | **mozaikovitá seč**  **(%)** | **použití lišty (%)** | **obecná práce (%)** | **Celkem (%)** | **Celkem (Kč)** |
| 1 | 1,5494 | Svoboda nad Úpou | vláčení LM 2024 | 10. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,5494 | ha | 3 377,69 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 817,40 | 4 195,09 | 3 356,07 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5494 | Svoboda nad Úpou | pastva skotu a koní bez seče | 1. 6. 2024 | 15. 6. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 14,70 | 0,2278 | ha | 5 433,03 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 1 314,79 | 6 747,82 | 5 398,26 | prostřední zákres opatření, |
|  |  | 578/3 | nedopasků 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5494 | Svoboda nad Úpou | pastva skotu a koní bez seče | 1. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 85,35 | 1,3224 | ha | 31 539,24 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 7 632,50 | 39 171,74 | 31 337,39 | východní a západní část zákresu opatření |
|  |  | 578/3 | nedopasků 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5494 | Svoboda nad Úpou | pastva skotu a koní bez seče | 15. 8. 2024 | 31. 10. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 85,35 | 1,3224 | ha | 31 539,24 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 7 632,50 | 39 171,74 | 31 337,39 | pastva otav, východní a západní části opatření |
|  |  | 578/3 | nedopasků 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,5494 | Svoboda nad Úpou | srážka za pastvu | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 97,00 | 1,5029 | ha | -3 032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 032,85 | -3 032,85 |  |
|  |  | 578/3 | BISS/EKOplatba/ANC 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,6192 | Mladé Buky | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,6192 | ha | 1 349,86 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 191,68 | 1 541,54 | 1 233,23 | DPB: 5510/1 (630-0990) |
|  |  | 2409/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2421/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 721/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 717/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,6192 | Mladé Buky | vše RVS s ručním hrabáním | 15. 6. 2024 | 31. 7. 2024 | 26080,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,6192 | ha | 16 148,74 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 4 715,43 | 20 864,17 | 16 691,34 | ve V části je umístěn ponechaný pás cca |
|  |  | 2409/7 | a nakládkou (seč, ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,064 ha, tj. 9,9 % z rozlohy DPB: 5510/1 (630- |
|  |  | 2421/1 | hrabání, ruční nakládání, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0990) |
|  |  |  | odvoz) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 721/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 717/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,6192 | Mladé Buky | ponechaný pás 2024 | 15. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 0,00 | Kč/ha | 10,35 | 0,0641 | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2409/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2421/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 721/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 717/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,6192 | Mladé Buky | srážka za seč na | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 98,00 | 0,6068 | ha | -1 224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 224,52 | -1 224,52 |  |
|  |  | 2409/7 | BISS/EKOplatba/ANC 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2421/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 721/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 717/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,2324 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 15. 7. 2024 | 15. 8. 2024 | 27700,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,2324 | ha | 6 437,48 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 1 879,74 | 8 317,22 | 6 653,78 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 3 | 0,2324 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 96,94 | 0,2253 | ha | - 454,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 454,66 | - 454,66 |  |
| 5 | 0,7942 | Svoboda nad Úpou | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,7942 | ha | 1 731,36 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 159,28 | 1 890,64 | 1 512,51 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 578/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 579/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,7942 | Svoboda nad Úpou | pastva skotu a koní bez seče | 15. 7. 2024 | 31. 10. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,7942 | ha | 18 941,67 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 1 742,63 | 20 684,30 | 16 547,44 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 578/1 | nedopasků 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 579/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,7942 | Svoboda nad Úpou | srážka za pastvu | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 98,44 | 0,7818 | ha | -1 577,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 577,67 | -1 577,67 |  |
|  |  | 578/1 | BISS/EKOplatba/ANC 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 579/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,3226 | ha | 703,27 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 170,19 | 873,46 | 698,77 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | seč RVS 2024 | 10. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 10580,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,3226 | ha | 3 413,11 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 39,20 | 1 337,94 | 4 751,05 | 3 800,84 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | strojní hrabání RVS 2024 | 10. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 5100,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,3226 | ha | 1 645,26 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 398,15 | 2 043,41 | 1 634,73 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | ruční nakládání 2024 | 10. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 6500,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,3226 | ha | 2 096,90 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 507,45 | 2 604,35 | 2 083,48 |  |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | odvoz LM 2024 | 10. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 3700,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,3226 | ha | 1 193,62 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 288,86 | 1 482,48 | 1 185,98 |  |
| 6 | 0,3226 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 10. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 98,51 | 0,3178 | ha | - 641,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 641,32 | - 641,32 |  |
| 7 | 0,2986 | Maršov I 228/4  228/5 | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,2986 | ha | 650,95 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 124,98 | 775,93 | 620,74 | DPB: 5504/8 (630-0990) |
| 7 | 0,2986 | Maršov I 228/4  228/5 | vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 1. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 17425,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,2986 | ha | 5 203,10 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 999,00 | 6 202,10 | 4 961,68 | v Z části je umístěn ponechaný pás cca 0,03 ha, tj. 8,1% z rozlohy DPB: 5504/8 (630-0990) |
| 7 | 0,2986 | Maršov I 228/4  228/5 | pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2024 | 1. 8. 2024 | 31. 10. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,2986 | ha | 7 121,61 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 1 367,35 | 8 488,96 | 6 791,17 | pastva otav, DPB: 5504/8 (630-0990) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0,2986 | Maršov I 228/4  228/5 | ponechaný pás 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 0,00 | Kč/ha | 11,42 | 0,0341 | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 0,2986 | Maršov I 228/4  228/5 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 97,59 | 0,2914 | ha | - 588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 588,05 | - 588,05 |  |
| 8 | 0,1124 | Maršov I 228/5 | vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 10. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 27700,00 | Kč/ha | 98,84 | 0,1111 | ha | 3 077,47 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 1 514,12 | 4 591,59 | 3 673,27 |  |
| 9 | 1,4846 | Maršov I | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,4846 | ha | 3 236,43 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 621,39 | 3 857,82 | 3 086,26 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 228/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,4846 | Maršov I 228/5 | vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 1. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 17425,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,4846 | ha | 25 869,15 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 11 434,17 | 37 303,32 | 29 842,66 | ponechané pásy budou rozmístěny v prostoru o minimálním počtu 4 a o přibližné rozloze 0,3  ha tj. 4,4 % rozlohy DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | Svoboda nad Úpou 594/4  594/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,4846 | Maršov I | pastva skotu a koní bez seče | 1. 8. 2024 | 31. 10. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,4846 | ha | 35 407,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 407,71 | 28 326,17 | pastva otav, DPB: 5504/1 (630-0990) |
|  |  | 228/5 | nedopasků 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,4846 | Maršov I | ponechaný pás 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 0,00 | Kč/ha | 20,21 | 0,3001 | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 228/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,4846 | Maršov I | srážka za seč na | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 98,00 | 1,4549 | ha | -2 935,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 935,99 | -2 935,99 |  |
|  |  | 228/5 | BISS/EKOplatba/ANC 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,5448 | Svoboda nad Úpou 594/2  594/1 | vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 15. 7. 2024 | 31. 8. 2024 | 27700,00 | Kč/ha | 73,02 | 0,3978 | ha | 11 019,06 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 4 870,42 | 15 889,48 | 12 711,58 | ve V části bude ponechán pás o rozloze cca 0,15 ha, tj. 29,1 % DPB; DPB: 5511/1 (630-  0990) |
| 10 | 0,5448 | Svoboda nad Úpou 594/2  594/1 | ponechaný pás 2024 | 15. 7. 2024 | 31. 10. 2024 | 0,00 | Kč/ha | 26,98 | 0,147 | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | 0,5448 | Svoboda nad Úpou 594/2  594/1 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 63,78 | 0,3475 | ha | - 701,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 701,26 | - 701,26 |  |
| 13 | 0,1820 | Maršov I 217/2 | vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 15. 6. 2024 | 31. 7. 2024 | 27700,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,182 | ha | 5 041,40 | 19,20 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 1 976,23 | 7 017,63 | 5 614,10 | DPB: 5502/6 (630-0990) |
| 13 | 0,1820 | Maršov I 217/2 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 95,00 | 0,1729 | ha | - 348,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 348,91 | - 348,91 |  |
| 14 | 0,0167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,0167 | ha | 36,41 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 3,35 | 39,76 | 31,81 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 14 | 0,0167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 15. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 17425,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,0167 | ha | 291,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 26,77 | 317,77 | 254,22 | seč bezkolence modrého až po ohledání výskytu kruštíku bahenního odpovědnou osobou  DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 14 | 0,0167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,0167 | ha | - 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 33,70 | - 33,70 |  |
| 15 | 1,9167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vláčení LM 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 2180,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,9167 | ha | 4 178,41 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 593,33 | 4 771,74 | 3 817,39 | DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 15 | 1,9167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 1. 6. 2024 | 15. 7. 2024 | 17425,00 | Kč/ha | 100,00 | 1,9167 | ha | 33 398,49 | 9,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 8 082,44 | 41 480,93 | 33 184,74 | ponechané pásy budou rozmístěny v prostoru o doporučeném počtu 4 a o přibližné rozloze 0,35 ha tj. 5,1 % rozlohy DPB  DPB: 5504/1 (630-0990) |
| 15 | 1,9167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2024 | 15. 8. 2024 | 31. 10. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 42,69 | 0,8183 | ha | 19 516,45 | 9,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 3 747,16 | 23 263,61 | 18 610,89 | pastva otav  DPB: 5504/1 (630-0990) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1,9167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | ponechaný pás 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 0,00 | Kč/ha | 18,34 | 0,3515 | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | 1,9167 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 97,34 | 1,8657 | ha | -3 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 764,98 | -3 764,98 |  |
| 16 | 0,0711 | Svoboda nad Úpou 578/3 | vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024 | 15. 7. 2024 | 15. 8. 2024 | 27700,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,0711 | ha | 1 969,47 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 673,56 | 2 643,03 | 2 114,42 | seč až po odkvětu mečíku střechovitého po ohledání odpovědnou osobou DPB: (630-  0990) 5504/1 |
| 16 | 0,0711 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za seč na BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,0711 | ha | - 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 143,48 | - 143,48 |  |
| 17 | 0,0990 | Svoboda nad Úpou 578/3 | pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2024 | 1. 6. 2024 | 15. 6. 2024 | 23850,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,099 | ha | 2 361,15 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 453,34 | 2 814,49 | 2 251,59 | Nesmí dojít k destrukci drnu! Pastva musí být ukončena nejpozději 15.6. DPB: 5504/1 (630-  0990) |
| 17 | 0,0990 | Svoboda nad Úpou 578/3 | srážka za pastvu BISS/EKOplatba/ANC 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | -2018,00 | Kč/ha | 100,00 | 0,099 | ha | - 199,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 199,78 | - 199,78 |  |
|  |  |  | + 3 000 Kč do 2 ha 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 3000,00 | Kč |  | 0 | ha | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | za seč KŘ |
|  |  |  | + 3 000 Kč do 2 ha 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 3000,00 | Kč |  | 0 | ha | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | za seč RVS |
|  |  |  | Práce obecná 2024 | 1. 6. 2024 | 31. 10. 2024 | 170,00 | Kč |  | 0 | ha | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 850,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 6 hodin sběr opadaných větví (1 hodina +  každých 100% příplatků = další hodina) |

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 340 577,71 Kč