# Dodatek č.1

SML – 0117/24

# Smlouvy o dílo

SML – 0006/24

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o.

Sídlo firmy:		    Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

Zápis v OR:	KS Brno, oddíl C, vložka 51087

Zastoupený:	Jan Večeře, jednatel

IČO:	27675912

DIČ:	                           CZ27675912

Peněžní ústav:	    xxxxx

Číslo účtu:                	    xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Jiří Procházka

e-mail: j.prochazka2@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

II.1.	Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 19.3.2024 uzavřely smlouvu o dílo SML-0006/24 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

,,Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava střechy pavilonu 2"

II.2. Ve smyslu ustanovení II.6.,IV.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Jedná se o následné požadavky za strany objednatele oproti zadávací dokumentaci specifikované v příloze č.1 Soupisu stavebních prací dodávek a služeb (Změnový list č.1), který tvoří přílohu č.1. tohoto Dodatku č.1.

II.3. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku a schváleny v Soupisu stavebních prací dodávek a služeb, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

II.4.	Zhotovitel nepožádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny. V souvislosti s těmito změnami se upravuje cena za dílo.

- CENA ZA DÍLO

III.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:                                                                      1 883 681,04 	Kč

Cena Dodatku č. 1(méněpráce) bez DPH:	   - 56 640,00  Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 827 041,04 Kč

- FINANCOVÁNÍ

  - Provedené práce budou fakturovány a uhrazeny po předání a převzetí díla dle bodu V.1.  smlouvy o dílo.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

  - Nedílnou součástí Dodatku č.1 je jeho příloha č.1 Soupisu stavebních prací dodávek a služeb.

V Jihlavě dne: 30.5.2024		                    V Jihlavě dne: 30.5.2024

…..…………………………………………                    ………………………………………

Jan Večeře                                                            MUDr. Dagmar Dvořáková

Jednatel                                                                    ředitelka                                                                                          .